- 陕西省中等职业学校建筑工程施工专业

- 教学指导方案

建筑工程施工专业教学指导方案包括三部分内容：即建筑工程施工专业课程计划、建筑工程施工专业主干专业课的课程标准、建筑工程施工专业设置标准，（附录:中等职业学校建筑工程施工专业教学指导方案研究开发报告）。

# 中等专业学校建筑工程施工专业

# 课程计划

## 一、培养目标与学制

- 专业名称

建筑工程施工

- 招生对象

本专业招收初中毕业或具有同等学历者

- 学制与学历

学 制：全日制中等职业教育，学制三年

学 历：中  专

（四）培养目标：

本专业培养拥护党的基本路线，德、智、体、美等全面发展，面向房屋建筑施工、工程监理、工程质量检测等企事业单位，具有与本专业领域方向相适应的理论文化水平和职业素养，具备较强的实际操作技能和工作能力，能够在中小型施工企业从事建筑施工生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

## 二、职业范围

| 序号 | 专门化方向 | 就业岗位 | 职业资格证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工工艺与安全管理 | 施工现场技术管理 施工现场安全管理 施工测量放线 施工资料管理 | 施工员、架子工、模板工 安全员 工程测量员-测量放线工 资料员 |
| 2 | 工程质量与材料检测 | 施工现场质量管理 施工测量放线 材料管理与检测 | 质检员、混凝土工、钢筋工 工程测量员、测量放线工 材料员、检测员 |
| 3 | 工程监理 | 施工现场质量管理 施工测量放线 施工现场监理 | 质检员 工程测量员、测量放线工 监理员 |

## 三、职业能力要求（职业资格证书）

本专业学生的知识结构、能力结构和素质结构要求如下：

（一）知识结构

1.掌握本专业所必需的数学、力学、信息技术及其他文化基础知识。

2.具备一定的数学运算、语言和文字表达能力。

3.了解建筑工程绘图的方法和要求，能运用绘图工具和CAD软件绘制建筑工程图；能熟练应用办公自动化软件。

4.掌握识读建筑施工图、结构施工图、建筑装饰施工图、建筑水电设备施工图等的基本知识。

5.能理解建筑物基础、基坑支护和地下室的构造，掌握地基与基础工程施工的工艺流程、安全技术和施工验收要求等相关知识，熟悉基本土工试验操作与成果整理，能读懂相关项目施工组织进度与安全技术交底文件，具备施工员和质检员应具有的管理简单地基与基础工程施工的工作能力。

6.了解建筑结构类型的划分，理解建筑物主体结构的构造和施工的基础知识，熟悉主体结构施工的一般规律和基本要求，初步具备协助管理或执行主体结构施工的工作能力。

7.了解装饰工程施工的基础知识、施工工艺及操作规程，理解常用装饰材料的特性及常用装饰构造，初步具备协助管理或执行装饰工程施工的工作能力。

8.了解防水工程施工的基础知识、施工工艺及操作规程，理解常用防水材料的特性及常用防水构造，初步具备协助管理或执行防水工程施工的工作能力。

9.了解常用建筑水电设备系统及安装常识，了解建筑水电设备安装施工的一般流程、安全技术和验收要求，初步具有协调配合一般结构工程与设备安装工程施工的能力。

10.了解建设监理的基本知识，能够进行一般土建工程的监理工作。

11.了解基本建设项目的划分，掌握工程量清单编制原理和编制方法，熟悉建筑工程造价的构成。

12.了解施工项目管理的基础知识，理解施工管理的一般规律和基本要求，理解施工管理程序中各项工作的相互关系，初步具备协助施工项目现场管理的工作能力。

13.了解行业的法律法规和技术发展动态，以及人文、社会方面的基本常识。

14.了解建筑工程施工的新材料、新工艺、新技术等相关信息。

（二）能力结构

1.能够熟练识读建筑、结构工程施工图。

2.能够正确使用建筑材料试验与检测，了解常用建筑材料试验与检测的种类和适用范围，能独立操作主要建筑材料试验与检测的技术性能检测；能独立操作规范规定的见证取样项目的取样和检测，并能对检测结果进行评定。了解建筑结构检测技术的原理、方法和适用范围，能独立进行主体结构性能的检测和取样，能对检测结果进行计算和评定。

3.能够熟练操作测量仪器，具备施工现场放线和观测的基本能力。

4.能够参与地基处理、基础工程、主体工程、装饰装修工程生产第一线的施工操作与管理等工作。具备建筑施工技术、组织管理、工程质量检查、安全管理与验收、工程监理等基本能力。

5.能够协调配合建筑水电安装工程施工管理工作。具备建筑水电设备施工工艺、安全管理与验收的初步能力。

6.能够参与建筑工程造价相关工作，具备编制建筑工程施工招标工程量清单、投标文件的综合单价报价和单位工程造价文件的初步能力。

7.理解建筑施工安全技术规范，能协助监控施工过程的安全管理，能独立完成施工现场各类安全记录。

8.理解工程技术资料管理的相关规定，初步具备协助收集和整理工程信息与技术、质量、监理、竣工等管理资料的能力。

9.理解建筑工程档案管理和归档要求，初步具备协助建筑工程资料归档的能力，能协助编制建筑工程竣工图。

10.具有创新精神和立业创业能力，并具有继续学习的能力和适应职业变化的能力。

（三）素质结构

1.政治素质：具有较好的思想政治素质和法律意识。

2.道德素质：具有良好的职业道德和敬业精神。

3.文化素质：具有较强的专业知识、技术和业务能力，以及良好的文化素养、人文知识和环保意识。

4.身心素质：具有较好的身体素质和心理健康。

5.责任意识：具有责任意识，认真刻苦、耐心细致、一丝不苟、吃苦耐劳的工作态度。

6.协作精神：具有协作能力、团体协作精神和诚实守信的意识。

（四）毕业要求

1.成绩要求：教学计划中所有理论、实践课程均达到及格以上。

2.技能要求：利用本专业所学知识，能够独立在生产、服务一线从事施工技术管理、施工生产管理等工作。

3.技能证书的要求：毕业时至少取得表1所列职业资格（岗位、中级）证书两种。

## 四、课程设置

（一）公共基础课程

1．德育

（1）职业生涯规划

职业生涯规划课程使学生掌握职业生涯规划的基础知识和常用方法，树立正确的职业理想和职业观、择业观、创业观及成才观，形成职业生涯规划的能力，增加提高职业素质和职业能力的自觉性，做好适应社会、融入社会和就业、创业的准备。

（2）哲学与人生

哲学与人生课程使学生了解马克思主义哲学中与人生发展关系密切的基础知识，提高学生用马克思主义哲学的基本观点、方法分析和解决人生发展重要问题的能力，引导学生进行正确的价值判断和行为选择，形成积极向上的人生态度，为人生的健康发展奠定思想基础。

（3）职业道德与法律

职业道德与法律课程使学生了解文明礼仪的基本要求、职业道德的作用和基本规范、陶冶道德情操、增强职业道德意识、养成职业道德行为习惯,指导学生掌握与日常生活和职业活动密切相关的法律常识、树立法规观念、增强法律意识，成为懂法、守法、用法的公民。

（3）经济政治与社会

经济政治与社会课程使学生掌握马克思主义的相关基本观点和我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的有关知识,提高思想政治素质，坚定走中国特色社会主义道路的信念,提高辨析社会现象、主动参与社会生活的能力。

2.语文

通过语文课程的学习，培养学生热爱祖国语言文字的思想感情，使学生进一步提高正确理解与运用祖国语言文字的能力，提高科学文化素养，以适应就业和创业的需要。

3.数学

通过数学课程的学习，使学生进一步学习并掌握职业岗位和生活中所必要的数学基础知识，培养学生的计算技能、计算工具使用技能和数据处理技能。引导学生逐步养成良好的学习习惯、实践意识、创新意识和实事求是的科学态度，提高学生就业能力与创业能力。

4.计算机应用基础

通过计算机应用基础课程的学习，使学生掌握必备的计算机应用知识和基本技能，培养学生应用计算机解决工作与生活实际问题的能力,使学生初步具有应用计算机学习的能力。

5.英语

通过英语课程的学习，帮助学生进一步学习英语基础知识，培养听、说、读、写等语言技能，初步形成职场英语的应用能力,激发和培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习的自信心，帮助学生掌握学习策略，养成良好的学习习惯，提高自主学习能力。

6.体育与健康

通过体育与健康课程的学习，使学生树立“健康第一”的指导思想，传授体育与健康的基本文化知识，体育技能和方法，通过科学指导和安排体育锻炼过程，培养学生的健康人格、增强体能素质，提高综合职业能力。

7.艺术（美术或音乐）

艺术课程能为学生提供不同的美术基础和音乐欣赏基本知识及技能，培育学生终身爱好艺术的情感，发展艺术方面的能力，培养创新精神，提高人文素养和综合素质。

表1 公共基础课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名称 | 学时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业生涯规划 | 34 | 按国家教学大纲执行 |
| 2 | 职业道德与法律 | 34 | 按国家教学大纲执行 |
| 3 | 经济政治与法律社会 | 32 | 按国家教学大纲执行 |
| 4 | 哲学与人生 | 32 | 按国家教学大纲执行 |
| 5 | 语文 | 170 | 按国家教学大纲执行 |
| 6 | 数学 | 136 | 按国家教学大纲执行 |
| 7 | 英语 | 136 | 按国家教学大纲执行 |
| 8 | 计算机应用基础 | 68 | 按国家教学大纲执行 |
| 9 | 体育与健康 | 132（40） | 按国家教学大纲执行 (40学时在顶岗实习期间完成) |
| 10 | 艺术（美术或音乐） | 34 | 按国家教学大纲执行 |

（二）专业技能课程

A.主干专业课

8.工程制图

通过工程制图课程的学习，领会制图的基本知识和国家房屋建筑的制图标准，具有房屋建筑绘图技能，能正确识读和绘制一般建筑施工图。理解工程图样的成图规律，初步形成空间想象和思维能力,具备查阅标准图集和处理相关信息的能力,具备良好的职业道德，养成耐心细致的工作习惯。

9.建筑材料试验与检测

通过建筑材料试验与检测课程的学习，掌握常用建筑材料试验与检测及其制品的种类、名称、规格、性能、质量标准、检验方法、保管方法，了解新材料的动态。初步具有合理选用常用建筑材料试验与检测及制品的能力，具有对主要建筑材料试验与检测进行检验的能力。

10.建筑构造与识图

通过建筑构造与识图课程的学习，进一步领会制图的基本知识和国家房屋建筑的制图标准，能运用工业与民用建筑构造与识图知识正确识读和绘制一般建筑施工图。

11.建筑工程测量放线

通过建筑工程测量放线课程的学习，了解常用测量仪器的构造、性能、适用范围和使用方法，具有常用测量仪器的操作使用和检验能力，具有建筑施工定位放线、抄平及复核工作的能力，能进行小面积的地形测绘,能独立操作课程教学基本要求所规定的常用仪器设备。

12.工程力学基础

通过工程力学基础课程的学习，初步具备对建筑工程简单结构和基本构件进行受力分析的能力,能运用平衡方程解决基本构件的平衡问题,能对建筑工程简单结构、基本构件进行简化，并绘制出相应的计算简图，初步具备建模能力,能应用力学知识分析、解决生活和建筑工程中的简单力学问题。具备良好的职业道德，养成严谨细致的工作态度。应按课程教学基本要求指导学生进行力学实验。

13.建筑结构入门

通过建筑结构入门课程的学习，使学生了解建筑结构计算的基本原则，掌握梁、板、柱、墙的受力特点、配筋方式和构造要求，了解钢结构的连接方式,能正确识读砌体结构、框架结构施工图。

表2 专业基础课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名程 | 学时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程制图 | 68 | 按国家教学大纲执行 |
| 2 | 建筑材料试验与检测 | 34 |  |
| 3 | 建筑构造与识图 | 68 |  |
| 4 | 建筑工程测量放线 | 68 |  |
| 5 | 工程力学基础 | 68 | 按国家教学大纲执行 |
| 6 | 建筑结构入门 | 64 |  |

13.地基与基础工程施工

通过地基与基础工程施工课程的学习，熟练识读基础施工图,了解土方工程施工工艺与要求，理解浅基础常用材料、构造、施工工艺流程和安全技术，了解深基础常用构造、施工工艺流程和安全技术，了解基坑工程常用支护结构、降排水施工图、施工工艺流程和安全技术,能够理解地基与基础工程施工方案，协助管理现场施工，以及分项工程施工质量验收。

14.主体结构施工

通过主体结构施工课程的学习，熟练识读结构施工图,了解主体结构类型、构造与常用材料，理解主体结构施工工艺原理、施工方法和质量与安全技术要求,要求学生能协助编制一般建筑主体工程的施工方案，进行管理现场施工操作、质量控制与检查，以及分部分项工程施工质量验收。

15.建筑设备安装

通过建筑设备安装课程的学习，了解建筑施工用电、安全用电以及水、暖(气、通风等常用设备的初步知识，能正确识读一般建筑工程的设备施工图，具有在建筑施工中与有关专业人员协调、配合的初步能力。

16.建筑工程计量与计价

通过建筑工程计量与计价课程的学习，熟悉《建设工程工程量清单计价规范》和《陕西省建设工程工程量清单综合单价》，理解工程量清单编制原理和方法,具备按照建筑工程施工图，独立编制招标工程量清单，确定综合单价，编制建筑工程施工图预算，确定单位工程造价的能力。

17.建筑防水工程施工

通过建筑防水工程施工课程的学习，理解防水工程常用材料特性及常用防水构造、了解防水工程施工的基础知识、施工工艺及操作规程,能够理解施工方案，协助管理现场施工，以及分项工程施工质量验收。

18.建筑施工现场组织管理

通过建筑施工现场组织管理课程的学习，了解基本建筑程序和施工顺序，领会建筑施工组织的原则和方法,初步具有应用流水施工和网络计划的基础知识，按照一般建筑施工图编制单位工程施工组织设计并配合实施的能力。

表3 主干专业课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名程 | 学时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础工程施工 | 64 |  |
| 2 | 主体结构施工 | 96 |  |
| 3 | 建筑设备安装 | 64 |  |
| 4 | 筑工程计量与计价 | 64 |  |
| 5 | 建筑防水工程施工 | 32 |  |
| 6 | 建筑施工现场组织管理 | 64 |  |

B.工作项目课

1.施工工艺与安全管理专门化方向课

（1）钢筋翻样及加工

通过钢筋翻样及加工课程的学习，掌握梁、板、柱及框架的钢筋下料长度计算,了解钢筋加工方法、连接方法和安全技术要求，了解钢筋工程检验的一般程序,初步具备协助现场检查与验收的能力。

（2）建筑工程安全管理

通过建筑工程安全管理课程的学习，能够提出内容齐全、针对性强的预防性的安全技术措施，及时解决施工作业中安全技术问题，安全交底和安全技术教育，组织现场安全检查，以及一般安全事故调查、处理。

（3）建筑装饰工程施工

通过建筑装饰工程施工课程的学习，熟练识读装饰施工图,理解装饰工程常用材料特性及常用装饰构造，了解装饰工程施工的基础知识、施工工艺及操作规程,能够理解施工方案，协助管理现场施工，以及分项工程施工质量验收。

（4）建筑工程质量验收与资料整编

通过建筑工程质量验收与资料整编课程的学习，理解建筑分部分项工程施工工艺、施工安全技术规范、施工质量验收要求,具备协助控制施工过程质量、监控施工过程的安全管理和评定检验批施工质量的能力,能够独立完成施工现场各类安全记录。

表4 施工工艺与安全管理专门化方向课课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名称 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋翻样及加工 | 64 |
| 2 | 建筑工程安全管理 | 32 |
| 3 | 建筑装饰工程施工 | 32 |
| 4 | 建筑工程质量验收与资料整编 | 32 |

2.工程质量与材料检测专门化方向课

（1）建筑材料试验与检测质量检测

通过建筑材料试验与检测质量检测课程的学习，了解常用建筑材料试验与检测的种类和适用范围，理解材料计量有关标准和施工质量验收规范,能够独立操作常用建筑材料试验与检测及节能材料的技术性能检测，按照操作规范规定见证取样项目的取样和检测，并能对检测结果进行评定,能够进行建筑材料试验与检测的进场验收。

（2）建筑工程质量验收与资料整编

通过建筑工程质量验收与资料整编课程的学习，理解建筑分部分项工程施工工艺、施工安全技术规范、施工质量验收要求,具备协助控制施工过程质量、监控施工过程的安全管理和评定检验批施工质量的能力,能够独立完成施工现场各类安全记录。

（3）建筑结构检测技术

通过建筑结构检测技术课程的学习，了解常用建筑结构检测技术的方法和适用范围，理解建筑结构检测技术技术标准和混凝土结构工程施工质量验收规范,能够使用规范对现场主体结构检测制订检测方案，利用回弹法、钻孔取芯法检测混凝土强度，测定混凝土保护层厚度、植筋拉拔强度、陶瓷砖粘结强度,并能对检测结果进行评定。

表5  工程质量与材料检测专门化方向课课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名程 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料试验与检测质量检测 | 64 |
| 2 | 建筑工程质量验收与资料整编 | 64 |
| 3 | 建筑结构检测技术 | 32 |

3.工程监理专门化方向课

（1）建设工程监理概论

通过对建设工程监理概论课程的学习，熟悉建设工程监理基本概念、理论、方法和建设工程监理相关法律法规，培养学生基本具备应用监理知识解决工程中与监理相关问题的能力。

（2）建设工程质量控制

通过建设工程质量控制课程的学习，了解勘察设计阶段质量控制的程序和方法，理解分析影响工程质量的因素,能够对建筑工程施工质量进行控制，处理工程质量事故,能够进行施工质量验收划分（单位工程、分部工程、分项工程、检验批），运用调查表法、分层法等方法对工程质量进行分析。

（3）建设工程进度控制

通过建设工程进度控制课程的学习，能够进行影响进度的因素分析，针对工程实例进行实际进度与计划进度的比较，并制定相应的调整方法，编制施工进度计划和进行检查调整，进行工程延期申报与审批。

（4）建设工程投资控制

通过建设工程投资控制课程的学习，能够区分不同建设阶段影响投资的因素，进行建筑安装工程费用的计算，编制建设工程项目招标文件中工程量清单和招标投标文件,能够根据建设工程的特点，对工期费用、工期和质量的要求选择合适的合同计价方式。

表6  工程监理专门化方向课课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名程 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程监理概论 | 64 |
| 2 | 建设工程质量控制 | 32 |
| 3 | 建设工程进度控制 | 32 |
| 4 | 建设工程投资控制 | 32 |

4.综合实训课程

（1）认识实习

本课程通过现场参观、观看录像等方式，引导学生进入专业领域，初步了解专业概况，了解建筑结构形式、建筑名词、建筑材料试验与检测，了解建设工程基本程序、增强对建筑形体的感性认识，激发学生的学习兴趣，为学习后续专业技能课程打下基础。

（2）工程制图综合练习

本课程以建筑施工图为载体，通过抄绘、识读练习，使学生掌握绘制建筑施工图的基本技能，能够正确地调整和使用绘图工具和仪器,使学生获得本专业的基础知识，为学习后续专业理论知识做准备。组织学生严格地执行工作计划，保质保量，注意安全，完成规定的任务,培养学生的职业情感和职业道德。

（3）建筑构造与识图综合练习

本课程以建筑施工图为载体，通过抄绘和补充部分构造详图练习，掌握建筑构造与识图的基本原理和常用做法，培养学生具有对建筑构造与识图的识别、选用和绘图能力，提高建筑施工图的识读能力，使学生能够运用所学知识解决基层土建单位的工程实际问题。为学习后续专业技能课程打下基础。

（4）建筑工程测量放线实习

结合建筑工程测量放线课程的学习，通过综合训练，培养学生利用测绘仪器和角度测量、距离测量、高程测量的知识与操作技能，初步具备对建筑物和构筑物进行测定和测设的基本岗位职业能力。

（5）地基与基础工程施工综合练习

结合地基与基础工程施工课程的学习，通过对钢筋混凝土灌注桩施工组织设计的实际操作综合训练，培养学生掌握桩基础施工中涉及到的人员组织、设备组织、材料组织、施工工艺流程、材料计算、质量与进度控制、技术保证措施、安全检查与验收等知识与操作的技能，培养学生具备桩基础施工组织与管理的基本岗位职业技能。

（6）砌筑、抹灰综合实训

结合地基与基础工程施工、主体结构施工和建筑装饰工程施工等课程的学习，通过对砌筑、抹灰的实际操作综合训练，培养学生掌握砌筑、抹灰工程施工工艺、方法和质量、安全验收的知识与操作技能，培养学生具备施工员、砌筑工、抹灰工的基本岗位职业技能。

（7）钢筋、模板综合实训

结合地基与基础工程施工、主体结构施工等课程的学习，通过对模板、钢筋的实际操作综合训练，培养学生掌握模板、钢筋工程施工工艺、方法和质量、安全验收的知识与操作技能，培养学生具备施工员、模板工、钢筋工的基本岗位职业技能。

（8）顶岗实习

学生通过在校两年的学习和实训，初步具备了一定的技术知识和能力。为了把学生培养成为企业生产服务一线迫切需要的高素质技能型劳动者，实现毕业即就业、上岗即能用的教学目的，培养计划安排了40周左右的时间将学生送到校外实习点的项目上进行顶岗实践，使学生在实践中学习和掌握有关技术、管理岗位所必需的岗位能力和综合技能，实地掌握施工工地所需要的识图、相关构造、施工技术、测量放线、建筑材料试验与检测的应用和检测、施工组织设计、工程造价、质量评定、施工安全、内业资料、招投标与合同、图纸会审和技术交底等训练，以及适应现场的工作环境、工作对象和与合作伙伴共同协作的训练。通过这些实践教学环节的实施，达到毕业生“零距离”培养目的。

表7  综合实训课程设置及学时分配

| 序号 | 项目 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认识实习 | 12 |
| 2 | 工程制图综合练习 | 30 |
| 3 | 建筑构造与识图综合练习 | 30 |
| 4 | 建筑工程测量放线实习 | 30 |
| 5 | 地基与基础工程施工综合练习 | 30 |
| 6 | 砌筑-抹灰综合实训 | 30 |
| 7 | 钢筋、模板综合实训 | 30 |
| 8 | 顶岗实习 | 1200 |

5.选修课程

可在以下所列课程中选择，其中1-8为公共选修课，可选2门开设, 9-16为专业选修课，亦可选择2门开设。

表8   选修课课程设置及学时分配

| 序号 | 课程名程 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理 | 32 |
| 2 | 化学 | 32 |
| 3 | 心理健康 | 32 |
| 4 | 建筑欣赏 | 32 |
| 5 | 文学欣赏 | 32 |
| 6 | 社交礼仪 | 32 |
| 7 | 公共安全教育 | 32 |
| 8 | 工程应用文写作 | 32 |
| 9 | 工程经济 | 32 |
| 10 | 建筑工程招投标与合同管理 | 32 |
| 11 | 建设法规 | 32 |
| 12 | 建筑新材料与新技术 | 32 |
| 13 | 建筑节能 | 32 |
| 14 | 特种结构施工 | 32 |
| 15 | 防震减灾知识 | 32 |
| 16 | 建筑CAD应用 | 32 |

## 五、课程结构

施工工艺与安全管理专门化方向

工程质量与材料检测专门化方向

工程监理专门化方向

钢筋翻样及加工

建筑工程安全管理

建筑装饰工程施工

建筑工程质量验收与资料整理

建筑材料质量检测

建筑结构检测技术

建筑工程质量验收与资料整理

建设工程监理概论

建设工程质量控制建设建设工程进度控制

建设工程投资控制

主干专业课

公共基础课

工作项目课

地基与基础工程施工

主体结构施工施工

建筑设备安装

建筑工程计量与计价

建筑防水工程施工

建筑施工现场组织管理

土木工程识图

建筑材料

建筑构造

建筑工程测量放线土木工程力学基础建筑结构入门

语文

数学

英语

德育

体育与健康

计算机应用基础

职业生涯规划

哲学与人生

职业道德与法律

政治经济与社会

## 六、课程安排建议

（一）教育教学活动时间分配表

表9  建筑工程施工专业教育教学活动时间分配表（按周分配）

| 学年 | 学期 | 入学教育军训 | 课程 教学 | 公益 活动 | 专业技 能实训 | 顶岗 实习 | 机动 | 寒暑假 | 成绩 考核 | 毕业 教育 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 提前 两周 | 17 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 24 |
|  | 2 |  | 17 | 1 | 1 |  |  | 8 | 1 |  | 28 |
| 二 | 3 |  | 16 | 1 | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 24 |
|  | 4 |  | 16 | 1 | 2 |  |  | 8 | 1 |  | 28 |
| 三 | 5 |  |  |  |  | 20 |  | 4 | 1 |  | 24 |
|  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 8 |  |  | 28 |
| 总计 |  |  | 66 | 4 | 6 | 40 |  | 36 | 5 |  | 156 |

（二）教学学时比例

表10  教学学时比例

| 项目 |  | 学时数 | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共基础课程 |  | 848 | 26 |
| 专业技能课 | 专业基础课程 | 754 | 23 |
|  | 主干专业课、工作项目课 | 1552 | 47 |
| 选修课程 |  | 128 | 4 |
| 总计 |  | 3282 | 100 |

（三）课程教学时间安排

表11  中等职业学校建筑工程施工专业课程教学时间安排

| 类别 |  | 序号 |  | 课程名称 |  | 学分 | 学时数 |  |  |  |  | 各学期周学时安排 |  |  |  |  |  | 考试 学期 | 考查 学期 | 职业资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 讲 授 | 实验 实习 | 讨论 调查 练习 | 机动 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17周 | 17周 | 16周 | 16周 | 20周 | 20周 |  |  |  |
| 必 修 课 | 公 共 基 础 课 程 | 1 |  | 职业生涯规划 |  | 2 | 34 | 20 |  | 12 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  | 职业道德与法律 |  | 2 | 34 | 24 |  | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  | 经济政治与法律 |  | 2 | 32 | 24 |  | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  | 哲学与人生 |  | 2 | 32 | 24 |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  | 语文 |  | 10 | 170 | 146 |  | 24 |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 6 |  | 数学 |  | 8 | 136 | 124 |  | 12 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  | 7 |  | 英语 |  | 8 | 136 | 96 |  | 40 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  | 8 |  | 计算机应用基础 |  | 4 | 68 | 28 |  | 28 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 9 |  | 体育与健康 |  | 10 | 172 | 84 |  | 84 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | （1） | （1） |  | 1-4 |  |
|  |  | 10 |  | 艺术（美术或音乐） |  | 2 | 34 | 22 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 50 | 848 |  |  |  |  | 22 | 18 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 主 干 专 业 课 程 | 11 | 工程制图 |  |  | 4 | 68 | 56 |  | 12 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 12 | 建筑材料试验与检测 |  |  | 2 | 34 | 26 | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 13 | 建筑构造与识图 |  |  | 4 | 68 | 56 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 14 | 建筑工程测量放线 |  |  | 4 | 68 | 44 | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 15 | 工程力学基础 |  |  | 4 | 68 | 62 |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 16 | 建筑结构入门 |  |  | 4 | 64 | 58 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 17 | 地基与基础工程施工 |  |  | 4 | 64 | 52 | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 18 | 主体结构施工 |  |  | 6 | 96 | 76 | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 19 | 建筑设备安装 |  |  | 4 | 64 | 52 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 20 | 建筑工程计量与计价 |  |  | 4 | 64 | 52 |  | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 21 | 建筑防水工程施工 |  |  | 2 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 22 | 建筑施工现场组织管理 |  |  | 4 | 64 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 46 | 754 |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 | 10 |  |  |  |  |  |
| 工作项目课程（限 定 选 修） | 施工工艺安全管理专门化方向课程 | 1 |  |  | 钢筋翻样及加工（含课内实训） | 4 | 64 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 建筑工程安全管理 | 2 | 32 | 26 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 建筑装饰工程施工 | 2 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 建筑工程质量验收与资料整编 | 2 | 32 | 26 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 10 | 160 | 110 | 38 | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 工程质量与材料检测专门化方向课程 | 1 |  |  | 建筑材料试验与检测质量检 | 4 | 64 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 建筑工程质量验收与资料整编 | 4 | 64 | 52 |  | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 3 |  |  | 建筑结构检测技术 | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 10 | 160 | 108 | 40 | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 工程监理专门化方向课程 | 1 |  |  | 建设工程监理概论 | 4 | 64 | 52 |  | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 建筑工程质量控制 | 2 | 32 | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 3 |  |  | 建设工程进度控制 | 2 | 32 | 14 |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 4 |  |  | 建设工程投资控制 | 2 | 32 | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 10 | 160 | 110 |  | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 任意选修课（第3、4学期选修） | 人文素质选修课 | 1 |  |  | 物理 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 2 |  |  | 化学 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 3 |  |  | 心理健康 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 4 |  |  | 建筑欣赏 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 5 |  |  | 文学欣赏 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 6 |  |  | 社交礼仪 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 7 |  |  | 公共安全教育 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 8 |  |  | 工程应用文写作 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  | 专业知识选修课 | 9 |  |  | 工程经济 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 10 |  |  | 建筑工程招投标与合同管理 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 11 |  |  | 建设法规 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 12 |  |  | 建筑新材料与新技术 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 13 |  |  | 建筑节能 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 14 |  |  | 特种结构施工 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 15 |  |  | 防震减灾知识 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 16 |  |  | 建筑CAD应用 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3、4 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 8 | 128 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 综合实训 |  | 1 |  |  | 认识实习 | 1 | 12 |  |  |  |  | 12学时 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  | 工程制图综合练习 | 2 | 30 |  |  |  |  | 1周 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |  | 建筑构造与识图综合练习 | 2 | 30 |  |  |  |  |  | 1周 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 |  |  | 建筑工程测量放线实习 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1周 |  |  |  |  | 3 | 测量员 |
|  |  | 5 |  |  | 地基与基础工程施工综合练习 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1周 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 6 |  |  | 砌筑、抹砂综合实训 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1周 |  |  |  | 4 | 瓦工 |
|  |  | 7 |  |  | 钢筋、模板综合实训 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1周 |  |  |  | 4 | 钢筋工 |
|  |  | 8 |  |  | 顶岗实习 | 40 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20周 | 20周 |  | 5、6 | 施工员 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 53 | 1392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周学时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 |  |  |  |
| 总学时（学分） |  |  |  |  |  | 167 | 3282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、成绩考核

建议采用过程性考核和课程结业考核相结合的考核方式。课程总成绩为100分，其中过程性考核占总成绩的60%，课程结业考核占总成绩的40%,总成绩60分为及格。

1.过程性考核主要包括以下内容

（1）学习态度（30%），主要包括出勤率、听课情况、课堂讨论、发言、提问、作业等。

（2）岗位技能操作（40%），主要包括施工准备、操作规范程度、熟练程度、成果等。

（3）单元测试（30%），教师可采用单元测试题库组织进行，也可以根据单元项目内容结合实际案例由学生完成相应的成果等。

2.课程结业考核，可采用笔试、答辩等多种形式。

## 八、说明

1.本方案是为实施专业教学标准提出的三年制教学安排的参考方案，学校可结合实际情况参照此方案制订三年制教学实施方案。课程开设顺序与周课时安排，学校可根据实际情况自行确定。

2.本方案为学校制订专业教学实施方案留下了拓展空间，设立的其他课程可由学校根据办学指导思想、内涵特色和企业岗位需求自主开发和选择。

3.学生可在学校指导下根据成才愿望、特长和社会需求自主选择专门化方向。

# 中等职业学校建筑工程施工专业

# 课程标准

## 《建筑材料试验与检测》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑材料试验与检测》是建筑工程施工专业的主干专业课程，主要培养学生对建筑材料试验与检测检测、应用、保管等方面的基本技能。为今后学习相关课程，从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：34学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 掌握常用建筑材料试验与检测检测的取样方法、检测目的、检测步骤、检测数据处理及结果分析；熟悉有关国家或行业标准对建筑材料试验与检测的技术要求；掌握单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量要求和验收方法；熟悉验收的程序和组织。 （二）专业能力目标 能对主要建筑材料试验与检测的技术指标进行检测和部分材料的进场二次复试；能对半成品、成品进行性能检测；会熟练使用检验和检测仪器；能根据专业验收规范的规定进行检验批的检验；能够正确填写验收表格。 （三）方法能力和社会能力目标 能够准确的评价材料，以便在施工中合理的选用材料；能够培养学生对所学的专业知识进行综合利用能力；使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习常用建筑材料试验与检测的基本性能、规格、技术标准、质量检验方法，熟悉材料在运输及保管中应注意的事项，具备建筑材料试验与检测质量性能试验检测及评定的能力，能够在工程中合理选择及使用材料。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到建筑材料试验与检测试验工基本技能要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原材料检测 | 任务一 水泥进场复试 任务二 砂、石检测 任务三 钢筋进场复试 任务四 墙体材料（块材）检测 任务五 钢材检测 任务六 防水卷材进场复试 |
| 2 | 半成品和成品检测 | 任务一 混凝土拌合物性能检测 任务二 混凝土强度检测 任务三 砂浆性能检测 任务四 砌筑砂浆强度检测 任务五 钢筋连接检测 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑构造与识图》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑构造与识图》是建筑工程施工专业主干专业课程，主要以典型建筑为载体，要求学生掌握民用建筑构造与识图组成、构造原理和构造方法。为今后学习相关课程，从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：34学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 了解房屋各部分的组成、科学称谓、功能要求。掌握房屋构造的基本理论、原则、内容和方法。 （二）专业能力目标 能根据房屋的功能、自然环境因素、建筑材料试验与检测及施工技术的实际情况，合理地选择或实施有效、可靠、经济、美观的建筑构造与识图措施。能熟练识读各类构造图例，并能运用到对施工图的识读，准确的掌握设计意图，熟练运用工程语言进行有关工程方面的交流。能熟练应用有关构造标准图集的能力。 （三）方法能力和社会能力目标 培养学生树立严谨、认真、刻苦的学习态度，养成自觉观察周围建筑实物，接受新鲜事物的素质,锻炼学生的团队合作能力、专业技术交流的表达能力,获取新知识、新技能的学习能力,解决实际问题的工作能力。 |
| 课程 内容 | 学习常见建筑物的基本构造组成、构造原理、构造方法。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到建筑材料试验与检测试验工基本技能要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多层砖混建筑构造与识图 | 任务一 基础、地下室构造与图纸识读 任务二 墙体、楼地面构造与图纸识读 任务三 楼梯构造与图纸识读 任务四 屋面构造与图纸识读 任务五 门窗、变形缝构造与图纸识读 任务六 多层砖混建筑图纸会审 |
| 2 | 框架结构建筑构造与识图 | 任务一 基础、地下室构造与图纸识读 任务二 墙体、柱、楼地面构造与图纸识读 任务三 楼梯构造与图纸识读 任务四 屋面构造与图纸识读 任务五 门窗、变形缝构造与图纸识读 任务六 多层砖混建筑图纸会审 |
| 3 | 单层工业厂房构造与识图 | 任务一 外墙构造与图纸识读 任务二 大门、地面构造与图纸识读 任务三 屋面构造与图纸识读 任务四 天窗、侧窗构造与图纸识读 任务五 单层工业厂房图纸会审 |

（二）教学方法

1.将建筑构造与识图的理论、方法与工程实际紧密结合，实现学生较多地动手参与教学活动中，体现理论与实践相结合的一体化教学模式；通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

9.在课程中实施“情境仿真”教学模式，利用多种教学手段强化教学效果。且不拘束于某一个具体工程，而以多种规格、多种结构形式的建筑作为研究对象，模拟具有真实职业情境的实训场地，以边讲边练、讲练结合。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.通过电子教案、多媒体课件、挂图、实物模型、工程实物、房屋构造录像等多种教学手段，增强学生对建筑构造与识图原理和方法的学习兴趣,通过识读大量的建筑构造与识图详图，增强学生对建筑构造与识图方案的理解

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑工程测量放线》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑工程测量防线》是建筑工程施工专业主干专业课程，其任务是使学生掌握建筑工程测量放线的知识和技能，能胜任测量放线员岗位工作，并为学习后续专业技能课程打下基础。

- 二、参考学时：68学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 （1）能描述仪器基本构造和仪器的工作原理 （2）能叙述坐标正算和坐标反算的方法 （3）能叙述测量工作原则和施工测量规范 （4）能描述误差的基本知识和提高测量精度的方法 （二）专业能力目标 （1）能熟练操作水准仪、经纬仪、全站仪、垂准仪 （2）能进行仪器常规项目的检查和一般处理 （3）能根据具体工程制定小型常规建筑物的放线方案 （4）能依据相邻参照物进行平面放线，能进行水准仪抄平和经纬仪投测 （5）能根据具体工程制定大型复杂工程的放线方案 （6）能利用全站仪进行控制点检核和坐标放线 （7）能利用垂准仪进行建筑物垂直度控制 （8）能进行建筑变形观测 （9）能进行大比例尺地形图测绘 （10）能根据过程中变化的情况调整方案，能对所完成工作进行评价 （三）方法能力和社会能力目标 （1）能按企业有关文明生产的要求，做好工作地整洁，工件、工具摆放整齐,及时保养。 （2）具备实事求是、一丝不苟的工作态度、吃苦耐劳的工作作风 （3）具备团结、协作的精神，善于沟通、善于表达的能力,部分学生具备组织领导能力，能妥善处理工作成员的利益分配、矛盾和不同意见。 |
| 课程 内容 | 学习测量学的基本理论和基本技能。主要包括：角度测量、距离测量、高程测量、测量误差理论、小地区控制测量及地形图测绘的基本知识、施工测量放样方法，熟悉掌握常规测量仪器、先进测量仪器的使用方法。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“中级测量工”考证要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通多层建筑物放线 | 制定放样方案并实施、抄平测量 |
| 2 | 复杂高层建筑物放线 | 制定放线方案、坐标正算与坐标反算 |
| 3 | 建筑总平面图测绘 | 竖直角测量、视距测量 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑结构入门》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑结构入门》是建筑工程施工专业主干专业课程，是土建施工员等职业岗位工作过程中的主要内容。本课程的教学任务，使学生了解建筑结构计算的基本原则，掌握梁、板、柱、墙的受力特点、配筋方式和构造要求，了解钢结构的连接方式,能正确识读砌体结构、框架结构施工图。为学习后续专业技能课程打下基础,对学生进行职业意识培养和职业道德教育，使其形成严谨、敬业的工作作风，为今后解决生产实际问题和职业生涯的发展奠定基础。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| - 要 素 | - 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标: （1）了解结构的功能要求及两种极限状态,掌握建筑结构的荷载分类,了解建筑结构的设计方法,了解地震基本概念，熟悉结构抗震构造措施。 （2）熟悉建筑结构材料的类型及力学性能。 （3）了解混凝土结构基本构件的类型，及其受力特点、破坏形式和特征,了解混凝土结构基本构件的承载能力计算方法,掌握混凝土结构基本构件的构造要求。 （4）了解常见的钢筋混凝土结构形式及适用条件,了解现浇式框架的节点形式与构造要求,掌握配筋布置及节点构造。 （5）了解多层及高层房屋的结构体系,理解现浇框架的节点构造、现浇钢筋混凝土楼盖的类型与构造、钢筋混凝土楼梯的类型与构造。 （6）了解砌体的种类，理解对砌体材料的要求,掌握影响砌体抗压强度的因素。 （7）掌握多层砌体房屋的构造要求。 （8）了解钢结构的特点,熟悉钢结构的构造与连接。 （二）专业能力目标: （1）能正确识读建筑结构施工图。 （2）能正确画出梁、板结构钢筋抽筋图。 （3）能正确识读基础施工图。 （4）能运用建筑结构知识，分析、解决施工及工程管理中常见结构问题。 （三）方法能力和社会能力目标： （1）通过本课程的学习，培养学生查阅图集、规范等专业资料和自主学习、创新学习的能力。 （2）采用板书教学与电子课件等现代化教学手段相结合，加深学生的感性认识，提高学生分析问题和处理问题的能力。 （3）采用专业教室教学、现场教学、实物演示教学等多种手段，通过理论与实践的对比式教学来加强教学效果。 |
| 课程 内容 | 学习梁、板、柱、墙的受力特点、配筋方式和构造要求，了解钢结构的连接方式,砌体结构、框架结构施工图识读 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。掌握“施工员”考证中的“建筑结构”有关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多层砖混建筑结构 | 任务一 梁板柱结构施工图识读 任务二 楼梯、雨篷结构施工图识读 |
| 2 | 框架结构建筑结构 | 任务一 基础施工图识读 任务一 梁柱结构施工图识读 任务一 楼盖结构施工图识读 任务二 抗震构造施工图识读 |
| 3 | 钢结构厂房 | 任务一 钢结构连接图识读 任务二 钢结构构件图识读 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《地基与基础工程施工》课程标准

- 一、课程性质与任务

《地基与基础工程施工》是建筑工程施工专业主干专业课程，是土建施工员等职业岗位工作过程中的主要内容。通过本课程的学习，学生应达到独立进行地基与基础施工的现场质量、技术管理与安全施工等相关要求。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标: 掌握建筑物的定位、放线及标高控制方法；掌握土方工程施工工艺和技术要求；掌握地基处理和加固方法；掌握土方与地基基础工程施工方法、施工工艺和技术要求；了解土方工程和土方与地基基础工程施工的机械设备。 （二）专业能力目标: 能进行建筑物的施工测量工作；能制定土方与地基基础工程施工方案；会编制基础工程中各分项工程施工的技术交底；具有编制基坑支护方案的能力。 （三）方法能力和社会能力目标： 能根据不同的建筑物类型选择不同的定位和抄平方法；能根据不同的基础形式选择最佳的施工方法、最先进的施工工艺、制定最合理的施工方案；具有与他人合作的精神，协调同事之间、上下级之间的工作关系和集体意识；具有良好的职业道德修养和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习土力学基本原理和主要概念，掌握基本的土工实验操作技能，会阅读地质堪察报告书，能做常规的土工试验，具有分析实验数据和编写实验报告的能力。掌握浅基础、桩基础设计原则，能初步进行地基处理方案的选择，会设计简单的基础，熟悉基础施工工艺流程，能对软弱地基进行处理。掌握土方工程施工工艺及深基坑支护与土方开挖施工方法。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。掌握“施工员”中级考证中的“地基基础”有关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑基坑（槽）的土方开挖 | 任务一 基槽土方开挖 任务二 大型深基坑土方开挖 |
| 2 | 地基加固和浅基础施工 | 任务一 地基的加固 任务二 浅埋式钢筋混凝土基础施工 |
| 3 | 桩基础施工 | 任务一 钢筋混凝土预制桩桩施工 任务二 钢筋混凝土灌注桩施工 任务三 承台（梁）、基础梁施工 |
| 4 | 土方回填施工 | 任务一 土方回填施工 任务二 土方与地基基础工程施工方案的编制 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《主体结构施工》课程标准

- 一、课程性质与任务

《主体结构施工》是建筑工程施工专业主干专业课程，是土建施工员等职业岗位工作过程中的主要内容。本课程直接面向企业施工技术岗位工作任务，培养学生对建筑施工项目中主体结构施工的主要施工过程、质量、安全要求有较全面的认识，具备主体结构施工的基本知识和职业技能，为学习后续专门化技能课程打下基础。

- 二、参考学时：96学时

- 三、课程学分

本课程学分：6学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标: 掌握混凝土结构构件钢筋连接、配料、加工、绑扎与安装的基本方法和技术要点；掌握混凝土结构构件模板的构造组成、配板设计、模板安装和模板拆除的方法及有关技术要点；掌握混凝土施工配料、搅拌、运输、浇注、振捣和养护等工艺过程的施工方法和技术要求；了解混凝土结构施工的机械设备。 （二）专业能力目标: 能实施钢筋连接、配料加工、绑扎安装及质量检查工作；会安装现浇混凝土结构构件的模板；能组织实施混凝土施工配料、搅拌、运输、浇注、振捣和养护等工作。 （三）方法能力和社会能力目标： 能分析处理混凝土结构施工过程中的技术问题，评价混凝土结构施工的质量；针对不同类型特点的工程，能配置混凝土结构施工机械设备，选择工艺方法和制定混凝土结构施工方案；具有集体意识、良好的职业道德修养和与他人合作的精神，协调同事之间、上下级之间的工作关系。 |
| 课程 内容 | 能识读结构施工图，掌握砼主体结构（上部结构）各分部分项工程的施工工艺流程、质量标准及验收规范；横道图及网络计划的相关知识；施工平面图的布置方法等。能针对不同砼结构工程的特点制定相应的施工方案并组织施工，在施工过程中能对投资、进度及质量进行检查和控制，能编制出满足工程需要的施工组织设计。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“施工员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土柱施工 | 任务一 材料进场及验收组织 任务二 柱钢筋制作安装 任务三 柱模板安装 任务四 柱混凝土浇筑施工 |
| 2 | 钢筋混凝土墙施工 | 任务一 墙钢筋制作安装 任务二 墙模板安装 任务三 墙混凝土浇筑施工 |
| 3 | 钢筋混凝土梁板施工 | 任务一 梁板模板安装 任务二 梁板钢筋制作安装 任务三 梁板混凝土浇筑施工 任务四 混凝土现浇结构模板的拆除 任务五 混凝土楼梯施工 |
| 4 | 钢筋混凝土楼梯施工 | 任务一 预应力的建立与应用 任务二 后张有粘结预应力梁施工 任务三 无粘结预应力梁板施工 |
| 5 | 混凝土工程的季节性施工 | 任务一 混凝土工程的雨期施工 任务二 混凝土工程的冬期施工 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑设备安装》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑设备安装》是建筑工程施工专业主干专业课程，是土建施工员等职业岗位工作过程中的主要内容。本课程通过建筑给水排水、采暖、通风、燃气、电气等系统基本知识及安装常识的学习，使学生具备识读一般工程建筑设备施工图的能力，初步具备协调、配合一般建筑工程土建施工与设备安装工程施工的能力。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 熟悉常用管材、附件、给水设备及卫生器具。了解室内消防给水系统基本知识。熟悉室内采暖常用的管材、散热设备、采暖附件等。掌握采暖系统安装知识及验收要求，熟悉燃气使用的安全常识。了解电压等级和负荷等级,熟悉低压配电系统的配电方式，接地形式。熟悉常用灯具及安装形式，熟悉常用导线及电缆，掌握室内照明线路敷设要求。 （二）专业能力目标: 能正确识读给排水工程施工图、采暖施工图、一般电气照明施工图，能熟练查阅设备相关图集，能做好与土建工种的配合。 （三）方法能力和社会能力目标： 通过分析管道系统图中各管道的走向，管道敷设位置，使学生在学习基本知识的过程中认识管道系统图，分析管道系统图，识读管道系统图，培养空间想象能力和思维能力，培养学生观察，归纳问题的能具有集体意识、良好的职业道德修养和与他人合作的精神，协调同事之间、上下级之间的工作关系。 |
| 课程 内容 | 建筑给水排水、采暖、通风、燃气、电气等系统基本知识及安装常识，一般工程建筑设备施工图的识读。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑给排水系统安装 | 任务一 建筑给水系统安装 任务二 建筑排水系统安装 |
| 2 | 建筑采暖系统安装 | 任务一 散热器系统安装 任务二 地辐热系统安装 |
| 3 | 通风与空调安装 | 任务一 通风系统安装 任务二 空调设备安装 |
| 4 | 电气照明系统安装 | 任务一 强电系统安装 任务二 弱电系统安装 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑工程计量与计价》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑工程计量与计价》是建筑工程施工专业的主干专业课程之一，是土建施工员职业岗位加强经济观念的重要学习领域，是土建造价员职业岗位工作过程中的主要内容。培养学生建筑工程计量与计价的基本知识和职业技能。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标： 根据目前建筑工程造价的实际需要，理论联系实际，在掌握建筑造价基础知识的条件下，重点讲授建筑造价的费用构成、计算程序，基本建设过程中涉及的各种造价文件，预算定额和消耗量定额的组成及应用方法、人工费材料费机械台班费的组成和计算、建筑面积的计算方法，建筑工程工程量的计算规则和计算方法。清单计价模式下综合单价的确定。学会工程量计算表，建筑工程预算表，分部分项工程清单，措施清单，其他清单等一系列常用表格的填写和计算。 （二）专业能力目标： 能应用定额计价和清单计价两种方法编制一般土建工程预算造价；会分析计算人工、材料、机械的用量；能根据工程变更、调整、现场施工进度等情况，进行工程进度款的支付结算、工程索赔费用计算和竣工结算。能应用预算软件完成以上各项工作。 （三）方法能力和社会能力目标： 能够根据图纸快速准确地计算工程量、进行工料分析并确定工程造价；结合工程实际正确选择定额项目或组价；合理计取有关费用；正确处理工程索赔。树立经济责任意识；善于同有关人员进行工作协调，具有科学的工作态度、高尚的情操、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习建筑工程工程量清单计价的基本概念与应用原理，掌握建筑工程定额与工程量清单计价的内容与使用方法，掌握工程预算的编制方法，以达到熟练运用现行定额、配套标准和工程量清单计价规则编制工程预算的能力，并掌握相应软件产品的使用。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“造价员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单层砖砌民宅造价确定 （清单计价法） | 任务一 工程量计算 任务二 确定直接工程费 任务三 单层民宅造价计算 |
| 2 | 多层房屋计算工程造价 （清单计价法、计算机软件计算） | 任务一 计算土石方的工程量 任务二 计算桩基础的工程量 任务三 计算脚手架的工程量 任务四 计算常见砌体的工程量 任务五 计算钢筋混凝土结构构件的工程量 任务六 计算构件运输与安装的工程量 任务七 计算门窗的工程量 任务八 计算楼地面的工程量 任务九 计算屋面及防水的工程量 任务十 计算装饰装修的工程量 任务十一 计算钢筋结构制作的工程量 任务十二 计算垂直运输的工程量 任务十三 计算建筑物超高的人工和机械的工程量 任务十四 计算定额项目费 任务十五 计算工料 任务十六 计算单位工程造价 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑防水工程施工》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑防水工程施工》是建筑工程施工专业的主干专业课程之一，是土建施工员等职业岗位工作过程中的主要内容。课程的功能是让学生对防水工程施工有一个比较全面的认识，为后续其他课程和专门化方向的课程学习打好基础。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标: 掌握屋面构造，能读识屋面工程相关施工图，掌握屋面工程常用材料，掌握屋面工程工艺流程、施工方法，掌握屋面渗漏的防治方法。 （二）专业能力目标: 通过防水工程施工学习领域的学习与训练，能够应用屋面施工技术，实施防水工程施工。 （三）方法能力和社会能力目标： 能编制防水工程施工方案，组织现场施工技术交底，评价防水工程施工质量，能够应用防水工程施工安全技术；具有良好的职业道德修养和与他人合作的精神，踏实、严谨的工作作风，高度的责任心和敬业精神。 |
| 课程 内容 | 了解常用防水材料的特点、参数及适用情况；掌握工程防水的原理、方法、措施；掌握屋面及地下室、厕浴间防水的构造及施工方法；具有防水工程施工、管理及质量检测的能力。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“施工员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷材防水屋面施工 | 任务一 找平层施工 任务二 隔气层施工 任务三 保温层施工 任务四 胶粘层施工 任务五 卷材施工 任务六 保护层施工 |
| 2 | 涂膜防水屋面施工 | 任务一 保温层施工 任务二 找平层施工 任务三 基层处理剂喷涂 任务四 涂膜防水层施工 任务五 保护层施工 |
| 3 | 刚性防水屋面施工 | 任务一 隔离层施工 任务二 分隔缝设置 任务三 防水层施工 |
| 4 | 其他屋面施工 | 任务一 架空隔热屋面施工 任务二 瓦屋面施工 任务三 金属压型夹心板屋面施工 任务四 蓄水屋面施工 任务五 种植屋面施工 任务六 倒置式屋面施工 |
| 5 | 屋面渗漏的防治 | 任务一 屋面渗漏原因分析 任务二 屋面渗漏防治 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑施工现场组织管理》课程标准

- 一、课程性质与任务

《单位工程施工组织设计》是建筑工程施工专业的专业核心课程之一，是土建工程技术人员职业岗位加强管理观念的重要学习领域，是土建施工员职业岗位工作过程中的主要内容。使学生达到具备从事施工现场组织管理的初步能力。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| - 要 素 | - 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标： 掌握建筑工程流水施工的基本原理与组织方法、掌握表达施工进度计划的网络计划技术，了解建筑工程施工管理的基本知识，了解建筑工程施工准备工作的主要内容，掌握单位工程施工组织设计的编制方法。 （二）专业能力目标： 通过建筑单位工程施工组织设计学习领域的学习与训练，能够编制正确编制多层混合结构及框架结构房屋的施工进度计划及施工组织设计，能过进行建筑施工的现场管理。 (三)方法能力和社会能力目标： 能够运用横道图及网络计划技术编制单位工程施工进度计划，并能在计划执行过程中对计划进行正确的调整，能编制单位工程施工组织设计，具有项目管理的能力，善于同有关人员进行工作协调，具有科学的工作态度、高尚的情操、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 掌握建筑工程施工组织的一般规律，建筑施工组织与管理的基本理论和方法，使学生具有编制单位工程施工组织设计并组织实施的能力，具有从事现场施工管理的初步能力，并掌握相应软件产品的使用。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“施工员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程流水施工组织 | 任务一 多层混合结构房屋流水施工组织 任务二 框架结构房屋流水施工组织 |
| 2 | 建筑工程网络进度计划 | 任务一 多层混合结构房屋网络进度计划 任务二 框架结构房屋网络进度计划 |
| 3 | 单位工程施工组织设计 | 任务一 多层混合结构房屋施工组织设计 任务二 框架结构房屋流水施工组织设计 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《钢筋翻样与加工》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑材料试验与检测》建筑工程施工专业的工作项目课程之一，是土建类职业岗位必须需要掌握的内容。通过本课程的学习，使学生具备钢筋工、施工员岗位资格的相关技术要求。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标： 熟悉G101系列平法图集，能熟练识读结构施工图纸，理解各类钢筋混凝土构件的配筋构造，了解钢筋加工与连接的一般方法与安全技术要求。了解钢筋混凝土基础、柱、梁、板、剪力墙、楼梯等构件的钢筋绑扎技术与安全要求。了解钢筋工程检验的一般程序。 （二）专业能力目标： 会计算常见钢筋混凝土构件的钢筋下料长度。能进行简单的钢筋代换计算，能够独立操作钢筋混凝土常见构件的钢筋翻样与加工。能够对各类钢筋进行初步验收。 （三）方法能力和社会能力目标： 培养学生查阅图集、规范等专业资料和主动学习、独立学习和创新学习的能力，能够准确的评价材料，以便在施工中合理的选用材料；使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 钢筋的翻样计算、加工方法、绑扎安装方法及安全技术与验收要求等相关理论知识和实践操作。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“钢筋工”考证要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架梁钢筋翻样 | 任务一 钢筋间距和根数计算 任务二 钢筋下料长度计算 任务三 钢筋加工与安装 任务四 运用计算机软件进行翻样 |
| 2 | 框架板钢筋翻样 | 任务一 钢筋间距和根数计算 任务二 钢筋下料长度计算 任务三 钢筋加工与安装 任务四 运用计算机软件进行翻样 |
| 3 | 框架柱钢筋翻样 | 任务一 钢筋间距和根数计算 任务二 钢筋下料长度计算 任务三 钢筋加工与安装 任务四 运用计算机软件进行翻样 |
| 4 | 基础钢筋翻样 | 任务一 钢筋间距和根数计算 任务二 钢筋下料长度计算 任务三 钢筋加工与安装 任务四 运用计算机软件进行翻样 |
| 5 | 剪力墙钢筋翻样 | 任务一 钢筋间距和根数计算 任务二 钢筋下料长度计算 任务三 钢筋加工与安装 任务四 运用计算机软件进行翻样 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑工程安全管理》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑工程安全管理》是建筑工程施工专业的工作项目课程，本课程主要培养学生进行安全管理、安全技术交底，进行施工现场安全检查的基本知识和职业技能。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标: 了解建筑工程安全生产管理相关法律法规，熟悉我国安全生产的状况和制约安全生产水平的因素，掌握土方工程、主体工程的安全技术和安全技术交底内容，掌握建筑施工机械、垂直运输机械、起重吊装的安全技术和安全技术交底内容，掌握特殊工程的安全技术要点和安全检查，掌握施工现场临时用电的安全技术和安全技术交底内容。 （二）专业能力目标： 能进行安全技术交底和安全检查，能够结合具体工程进行安全技术措施的核查和安全技术交底的编制，具备建筑工程施工现场安全文明检查和解决问题的能力 （三）方法能力和社会能力目标： 掌握安全检查和交底，具有安全管理的能力，善于同有关人员进行工作协调，具有科学的工作态度、高尚的情操、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 建筑施工的各项安全技术措施和安全技术，施工现场安全检查与安全事故处理方法。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“施工员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程安全 | 任务一 土方施工安全检查 任务二 土方工程安全交底 |
| 2 | 主体工程安全 | 任务一 主体施工安全检查 任务二 主体施工安全交底 |
| 3 | 施工机械安全 | 任务一 施工机械安全检查 任务二 施工机械安全交底 |
| 4 | 用电安全 | 任务一 用电安全检查 任务二 用电安全交底 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑装饰工程施工》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑装饰工程施工》建筑工程施工专业的工作项目课程，培养学生对建筑装饰施工的基本知识和职业技能，为学习后续专业技能课程打下基础。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标: 掌握抹灰工程施工、门窗工程施工、楼地面工程施工、块料饰面工程施工，熟悉其他装饰工程施工。 （二）专业能力目标： 通过建筑装饰工程施工学习领域的学习与训练，能够编制装饰工程施工技术交底，能过进行建筑施工的现场管理及质量检查能力。 （三）方法能力和社会能力目标： 掌握装饰施工的施工工艺和工艺要求，质量标准和检查方法；熟悉装饰工程常用的材料和工具以及细部做法，具有项目管理的能力，善于同有关人员进行工作协调，具有科学的工作态度、高尚的情操、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 了解常用装饰材料的特点、参数及适用情况；懂得装饰装修的原理、方法、措施；能独立编制装饰装修施工方案；具有装饰工程施工、管理及质量检测的能力。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“施工员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰工程施工 | 任务一 内墙、外墙、顶棚一般抹灰的施工工艺和工艺要求 任务二 抹灰工程的质量标准和检查方法 |
| 2 | 门窗工程施工 | 任务一 木门窗、钢门窗、合金门窗的安装 |
| 3 | 楼地面工程施工 | 任务一 块料楼地面、整体楼地面施工工艺和工艺要求 任务二 楼地面工程的质量标准和检查方法 |
| 4 | 其他装饰工程施工 | 任务一 玻璃幕墙工程施工 任务二 吊顶的构造及施工方法 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑工程质量验收与资料整编》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑工程质量验收与资料整编》是建筑工程施工专业工程质量与材料检测专门化方向的项目化课程，主要培养学生协助控制施工过程质量、监控施工过程的安全管理和评定检验批施工质量的能力,能够独立完成建筑工程资料的收集、整理、归档及验收移交等基本技能。为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 掌握建筑工程施工验收规范；掌握陕西省建筑工程资料管理的内容；掌握陕西省建筑工程资料管理的要求；掌握陕西省建筑工程档案资料的移交内容及要求。 （二）专业能力目标 能根据不同建设项目制定工程资料管理的内容；能根据建设项目的不同阶段制定工程资料管理的内容和要求；能根据不同施工条件和施工环境完成工程资料的编制工作；能依据《建设工程文件归档整理规范》完成工程资料的收集、分类和整理工作；能依据各地《城市建设档案著录规范》要求档案资料的组卷和移交工作。 （三）方法能力和社会能力目标 在教学中体现“教、学、做”一体化，对建设工程施工阶段的质量验收与资料整编采取项目化教学，在“教”与“学”的过程中培养学生制定实施计划、综合分析和判断、资料收集整理的能力；同时也使学生具有独立工作能力和科学严谨的工作态度，也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 掌握建筑施工图识读，工程管理资料整编，工程质量控制资料整编，工程安全与功能检验资料整编，工程质量验收资料整编。掌握施工技术资料的主要内容、分类及其施工资料用表的填写要求，能进行施工资料的整理与填写常用表格。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“资料员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程施工质量验收 | 任务一 地基基础工程施工质量验收 任务二 地下防水工程施工质量验收 任务三 混凝土结构工程施工质量验收 任务四 砌体工程施工质量验收 任务五 建筑屋面工程施工质量验收 任务六 建筑地面工程施工质量验收 任务七 建筑装饰装修工程施工质量验收 |
| 2 | 工程准备与验收阶段资料整编 | 任务一 决策立项阶段文件 任务二 建设用地、征地、拆迁文件 任务三 勘察、测绘、设计文件 任务四 招投标文件 任务五 开工审批文件 任务六 工程质量监督手续 任务七 财务文件 任务八 工程竣工验收文件 |
| 3 | 监理资料 | 任务一 监理管理资料 任务二 进度控制资料 任务三 质量控制资料 |
| 4 | 施工资料 | 任务一 工程施工技术管理资料 任务二 工程质量控制资料 任务三 工程施工质量验收资料 |
| 5 | 计算机辅助档案资料管理 | 任务一 计算机在档案资料管理中的应用 任务二 计算机档案资料管理的软件种类 任务三 档案资料管理软件的应用 任务四 建设工程资料管理软件 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑材料试验与检测质量检测》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑材料试验与检测质量检测》是建筑工程施工专业工程质量与材料检测专门化方向的项目化课程，主要培养学生对建筑材料试验与检测的进场验收及按照规范规定进行见证取样，对常用建筑材料试验与检测及节能材料的技术性能进行检测，并能对检测结果进行评定。为今后学习相关课程，从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 掌握常用建筑材料试验与检测检测的取样方法、检测目的、检测步骤、检测数据处理及结果分析；熟悉有关国家或行业标准对建筑材料试验与检测的技术要求；掌握单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量要求和验收方法；熟悉验收的程序和组织。 （二）专业能力目标 能对主要建筑材料试验与检测的技术指标进行检测和部分材料的进场二次复试；能对半成品、成品进行性能检测；会熟练使用检验和检测仪器；能根据专业验收规范的规定进行检验批的检验；能够正确填写验收表格。 （三）方法能力和社会能力目标 能够准确的评价材料，以便在施工中合理的选用材料；能够培养学生对所学的专业知识进行综合利用能力；使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习常用建筑材料试验与检测的基本性能、规格、技术标准、质量检验方法，熟悉材料在运输及保管中应注意的事项，具备建筑材料试验与检测质量性能试验检测及评定的能力，能够在工程中合理选择及使用材料。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到建筑材料试验与检测试验工基本技能要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆、混凝土用原材料质量检测 | 任务一 水泥质量检测 任务二 砂质量检测 任务三 石质量检测 任务四 粉煤灰质量检测 任务五 减水剂质量检测 |
| 2 | 混凝土质量检测 | 任务一 混凝土拌合物性能检测 任务二 混凝土力学性能检测 任务三 混凝土长期性能和耐久性检测 |
| 3 | 建筑砂浆质量检测 | 任务一 砂浆稠度质量检测 任务二 砂浆分层度质量检测 任务三 砂浆立方体抗压强度质量检测 |
| 4 | 墙体材料质量检测 | 任务一 砌墙砖外观检测 任务二 砌墙砖抗压强度、抗折强度检测 任务三 蒸压加气石砌体性能检测 |
| 5 | 建筑钢材质量检测 | 任务一 钢筋拉伸、冷弯检测 任务二 钢筋焊接接头检测 任务三 钢筋机械连接检测 |
| 6 | 防水材料质量检测 | 任务一 防水卷材耐热度检测 任务二 防水卷材拉伸性能检测 任务三 防水卷材低温柔性检测 任务三 防水卷材不透水性检测 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑工程质量验收与资料整编》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑工程质量验收与资料整编》是建筑工程施工专业工程质量与材料检测专门化方向的项目化课程，主要培养学生协助控制施工过程质量、监控施工过程的安全管理和评定检验批施工质量的能力,能够独立完成建筑工程资料的收集、整理、归档及验收移交等基本技能。为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

- 本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 掌握建筑工程施工验收规范；掌握陕西省建筑工程资料管理的内容；掌握陕西省建筑工程资料管理的要求；掌握陕西省建筑工程档案资料的移交内容及要求。 （二）专业能力目标 能根据不同建设项目制定工程资料管理的内容；能根据建设项目的不同阶段制定工程资料管理的内容和要求；能根据不同施工条件和施工环境完成工程资料的编制工作；能依据《建设工程文件归档整理规范》完成工程资料的收集、分类和整理工作；能依据各地《城市建设档案著录规范》要求档案资料的组卷和移交工作。 （三）方法能力和社会能力目标 在教学中体现“教、学、做”一体化，对建设工程施工阶段的质量验收与资料整编采取项目化教学，在“教”与“学”的过程中培养学生制定实施计划、综合分析和判断、资料收集整理的能力；同时也使学生具有独立工作能力和科学严谨的工作态度，也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 掌握建筑施工图识读，工程管理资料整编，工程质量控制资料整编，工程安全与功能检验资料整编，工程质量验收资料整编。掌握施工技术资料的主要内容、分类及其施工资料用表的填写要求，能进行施工资料的整理与填写常用表格。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“资料员”相关要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程施工质量验收 | 任务一 地基基础工程施工质量验收 任务二 地下防水工程施工质量验收 任务三 混凝土结构工程施工质量验收 任务四 砌体工程施工质量验收 任务五 建筑屋面工程施工质量验收 任务六 建筑地面工程施工质量验收 任务七 建筑装饰装修工程施工质量验收 |
| 2 | 工程准备与验收阶段资料整编 | 任务一 决策立项阶段文件 任务二 建设用地、征地、拆迁文件 任务三 勘察、测绘、设计文件 任务四 招投标文件 任务五 开工审批文件 任务六 工程质量监督手续 任务七 财务文件 任务八 工程竣工验收文件 |
| 3 | 监理资料 | 任务一 监理管理资料 任务二 进度控制资料 任务三 质量控制资料 |
| 4 | 施工资料 | 任务一 工程施工技术管理资料 任务二 工程质量控制资料 任务三 工程施工质量验收资料 |
| 5 | 计算机辅助档案资料管理 | 任务一 计算机在档案资料管理中的应用 任务二 计算机档案资料管理的软件种类 任务三 档案资料管理软件的应用 任务四 建设工程资料管理软件 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建筑结构检测技术》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建筑结构检测技术》是建筑工程施工专业的工程质量与材料检测专门化方向的项目化课程，主要培养学生对现场主体结构检测方案的制订，利用回弹法、钻孔取芯法检测混凝土强度，测定混凝土保护层厚度、植筋拉拔强度、陶瓷砖粘结强度,并能对检测结果进行评定，为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 了解我国目前的检测方法和相关技术的发展概况；掌握钢筋混凝土结构、砌体结构、预制构件与后置埋件的主要检测方法。 （二）专业能力目标 能够制定结构检测方案；掌握混凝土构件、砌体结构、预制构件检测的主要特点和检测内容，能够对混凝土强度进行无损检测和取芯测强，对砌体强度能够进行各类原位测试检验，对预制空心板及后植钢筋进行性能检测；能够根据数据分析及计算结果判定建筑结构质量。 （三）方法能力和社会能力目标 能够熟悉各种结构检测的标准,掌握各种结构检测的基本方法；利用网络资源及时进行检测标准的更新；能够培养学生对所学的专业知识进行综合利用，使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程，同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习钢筋混凝土结构、砌体结构、预制构件与后置埋件的检测方案的制定和检测方法。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土结构工程检测 | 任务一 工程检测方案的制定 任务二 混凝土结构强度的检测（回弹法、钻芯法） 任务三 钢筋保护层的测定 |
| 2 | 砌体结构工程检测 | 任务一 砂浆强度的检测（贯入法、回弹法） 任务二 饰面砖黏结强度检测 |
| 3 | 预制构件与后置埋件的检测 | 任务一 预制构件与后置埋件相关概念 任务二 预制空心板质量检测 任务三 钢筋的植入与性能检测 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建设工程监理概论》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建设工程监理概论》是建筑工程施工专业工程监理专门化方向的项目化课程，主要培养学生具备应用监理知识解决工程中与监理相关问题的能力。为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：64学时

- 三、课程学分

本课程学分：4学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 了解建设工程监理的形成与发展，熟悉建设工程监理的基本概念和性质；了解建设工程承发包模式与监理模式，掌握工程项目建设监理程序，熟悉建设工程项目监理机构，掌握项目监理机构人员岗位职责。 （二）专业能力目标 能够针对工程项目编写监理规划和监理实施细则；能够对建设工程质量、进度、安全、投资进行控制和合同管理。 （三）方法能力和社会能力目标 能够查阅图集、规范等专业资料进行自主学习、分析、解决工程问题；能够培养良好的劳动纪律观念、认真做事、细心做事的态度，使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习建设工程监理相关知识，建设工程监理组织与协调，建没工程项目质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、环境管理，建设工程合同管理、信息管理、风险管理，监理文件资料管理，工程建设安全文明施工管理及职业道德等。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制 | 任务一 材料质量预控 任务二 砖混结构施工阶段质量控制 任务三 框剪结构施工阶段质量控制 任务四 安装工程施工阶段质量控制简介 任务五 装饰工程施工阶段质量控制简介 |
| 2 | 投资控制 | 任务一 招投标阶段造价控制简介 任务二 施工阶段造价控制 任务三 竣工阶段造价控制 |
| 3 | 进度控制 | 任务一 施工阶段进度控制 |
| 4 | 合同管理 | 任务一 工程建设施工合同的管理 任务二 工程建设物资采购合同管理简介 |
| 5 | 工程建设信息管理 | 任务一 施工阶段信息管理 |
| 7 | 工程建设安全文明施工管理及职业道德 | 任务一 施工阶段安全文明施工管理 任务二 安全文明施工及职业健康管理 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建设工程质量控制》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建设工程质量控制》是建筑工程施工专业工程监理专门化方向的项目化课程，主要培养学生控制建筑工程施工质量，处理工程质量事故，能够进行施工质量验收划分（单位工程、分部工程、分项工程、检验批），运用调查表法、分层法等方法对工程质量进行分析。为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 熟悉建设工程质量形成的过程及其影响因素；熟悉建设工程质量控制的原则，了解建设工程质量的政府监督管理体；了解建设工程勘察设计阶段的质量控制的概念及控制依据。 （二）专业能力目标 能够帮助业主控制勘察设计方案的质量；能够对施工承包单位资质、施工组织设计进行审查；能够对施工过程的质量进行控制；能够分析和处理工程问题、质量事故等。 （三）方法能力和社会能力目标 能够查阅图集、规范等专业资料进行自主学习、分析、解决工程问题；能够培养良好的劳动纪律观念、认真做事、细心做事的态度，使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习建设工程质量控制概述，质量管理和质量管理体系标准，质量控制的统计方法，承包单位的资质，工程勘察设计阶段、工程施工阶段的质量控制，工程质量问题和质量事故。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。学完后达到“质量员”基本要求。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计阶段的质量控制 | 任务一 勘察设计质量及其控制依据 任务二 勘察设计阶段控制内容 任务三 施工图设计的质量控制 |
| 2 | 工程施工的质量控制与验收 | 任务一 施工准备阶段质量控制与验收 任务二 施工过程质量控制与验收 |
| 3 | 工程质量问题和质量事故的处理 | 任务一 建筑工程问题与事故概述 任务二 工程问题和工程事故处理分析方法 |
| 4 | 工程质量控制的统计分析方法 | 任务一 工程质量控制的统计分析方法 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建设工程进度控制》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建设工程进度控制》是建筑工程施工专业工程监理专门化方向的项目化课程， 通过对影响进度的因素分析，针对工程实例进行实际进度与计划进度的比较和控制，主要培养学生编制施工进度计划和检查调整，进行工程延期申报与审批。为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 熟悉建设工程进度控制的概念；掌握建设工程进度计划实施中的监测与调整方法掌握建设工程施工阶段进度控制的内容及方法。 （二）专业能力目标 能够分析影响进度的因素；能够编制施工进度计划和进行检查调整，并进行工程延期申报和审批。 （三）方法能力和社会能力目标 能够查阅图集、规范等专业资料进行自主学习、分析、解决工程问题；能够培养良好的劳动纪律观念、认真做事、细心做事的态度，使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习建设工程进度控制概述；流水施工原理，网络计划图法，建设工程进度计划实施中的监测与调整方法，建设工程设计阶段的进度控制，建设工程施工阶段的进度控制，工程索赔等 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程进度计划实施中的监测与调整 | 任务一 工程流水施工的组织 任务二 工程网络进度图的绘制 任务三 工程劳动力计划和主要施工机具、材料计划 任务四 工程进度监测与分析 |
| 2 | 建筑工程施工阶段进度控制 | 任务一 施工阶段进度控制概述 任务二 施工阶段进度控制计划的编制 任务三 施工阶段进度控制检查与调整 任务四 工程延期控制与处理 |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

## 《建设工程投资控制》课程标准

- 一、课程性质与任务

《建设工程投资控制》是建筑工程施工专业工程监理专门化方向的项目化课程，主要培养学生进行建筑安装工程费用的计算，能编制建设工程项目招标文件中的工程量清单和招标投标文件，能够根据建设工程的特点，对工期费用、工期和质量的要求，选择合适的合同计价方式。为今后从事与建筑行业相关的工作打下必备基础。

- 二、参考学时：32学时

- 三、课程学分

本课程学分：2学分

- 四、课程目标、内容、考核标准

| 要 素 | 描 述 |
| --- | --- |
| 课程 目标 | （一）知识目标 了解建设工程投资的特点，掌握项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务；熟悉建设工程总投资、建设投资、静态投资部分、动态投资部分、工程造价和建设工程投资控制要点，工程建设费用的构成。 （二）专业能力目标 能够应用定额和工程量清单对建筑安装工程费用进行计算；能够计算工程投标报价； 熟悉施工阶段投资控制的措施；掌握工程计量的程序、依据、方法；项目监理机构对工程变更的管理；工程变更价款的确定方法；索赔费用的计算；工程价款的结算等。 （三）方法能力和社会能力目标 能够查阅图集、规范等专业资料进行自主学习、分析、解决工程问题；能够培养良好的劳动纪律观念、认真做事、细心做事的态度，使学生具有独立工作能力和科学严谨的对待工作过程；同时也培养了他们之间的团结合作、良好的职业道德和高度的社会责任感。 |
| 课程 内容 | 学习建设工程投资控制概述，建设工程投资构成，建设工程投资确定的依据，建设工程施工招标阶段的投资控制，建设工程施工阶段的投资控制等。 |
| 考核 标准 | 学生自评，教师评价；过程考核，结果考核。 |

- 五、教学实施建议

（一）教学设计

| 序号 | 学习情境 |  |  | 工作任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程施工招标阶段投资控制 |  |  | 任务一 建设工程承包合同价格分类 任务二 建设工程招标投标价格的确定 任务三 招标工程标底价格的编制 任务四 工程投标报价的计算 |  |
| 2 |  | 建设工程施工阶段投资控制 | 任务一 施工阶段投资目标控制 任务二 工程计量 任务三 工程价款变更 任务四 索赔控制 任务五 工程结算 |  |  |

（二）教学方法

1.通过多个有机联系的具体的工作任务开展教学，以行动为导向，强化学生是行动的主体；

2.以引导的形式切入，理论讲授简洁明了，切忌长篇大论；

3.每一次课、每一个情境（或单元）开始学习之前，必须让学生先明确学习目标；

4.知识学习与任务演练相融合，切忌理论与实践相分离；

5.教师应侧重启迪和开发学生的智慧，培养学生独立学习、独立工作的能力，教师的角色是引导，而不应是传统的指导；

6.每次课前，教师必须注重教学方法、教学过程的准备；

7.注重学习目标与实际学习效果的关系，加强与学生的互动和交流，随时了解学生掌握情况的动态；

8.在教学过程中随时进行职业素质教育和职业安全教育，如工具材料摆放、完工清理、保管责任、书写打印要求及行为语言等。

（三）评价方法建议

1.注重职业能力的考核，进一步开发职业能力考核评价体系；

2.加强过程考核和结果考核的统一性；

3.重新制定考核评价载体、评价标准、评价方法的有关文件；

4.尽量化繁为简，有可操作性。

（四）教学设备与学习场景基本要求

1.采集、编辑教学实物资料、产品样本，丰富教学媒体，建立课程教学的有关资源库，并不断更新完善；

2.开发电子资源库，利用先进的网络教学资源；

3.开发与工程实际相结合的教学资源，与企业开展合作，真正体现工学结合和社会服务功能。

# 中等职业学校建筑工程施工专业设置标准

- 一、教学组织

逐步探索多学期、分段式教学组织模式，采取融专业基础课、专业课于一体，理论、实践于一体，循环式往复、螺旋式递进的分段式教学过程。

第一阶段，利用第一学年学好公共基础课、专业基础课和部分专业课，改革原有以学科为中心的教学模式。这一阶段着重于夯实基础，理论够用即可，目的是让学生了解自己的专业，同时安排学生进行短时间专业认识的实习和实训，使学生热爱自己的专业。通过该阶段学习，学生能具备一定的专业基础，建立良好的专业思想和学习品质，对本专业的学习方法、发展方向能够全面了解，对个人的发展方向也有了构建。教师对学生的基础状况和优势也有所了解。

第二阶段，夯实专业知识，训练专业技能。第三学期学习部分专业基础课和专业课，第四学期开始顶岗实习，一般从3月份开始，到校企合作企业顶岗实习，期间可设置校内专兼职教师同学生一起顶岗，解决学生在顶岗实习期间的问题。该过程中，教学内容以某一技能为中心，对于学生的职业技能进行强化，通过专兼职教师带领学生参加三个月的顶岗实习，根据不同职业岗位能力要求，形成不同的教学模块，进而搭配相关专业课内容，进行较大范围的实习实训。在模块化教学过程中要以特定的技能训练为重点，以职业岗位实际操作过程为线索，对学生第一阶段学过的基础专业知识进行针对性的强化和补充。该阶段的教学将学生第一阶段所学课程由点到面的扩展，理论要求更有针对性，技能要求更明确，是一个逐步提高学生专业技能的教学阶段。通过这一阶段的实践学习，学生对自己接触到的岗位技能可以有全面的了解，对岗位的实际操作过程也可以进行全面模拟和熟悉，基本达到顶岗实习的要求。
    第三阶段，结合职业岗位定位进行实践课程阶段。专家指出，学生只有真正的接触社会，明确各工作岗位所需具备的技能，才能具有更高的学习兴趣和积极性。因此，顶岗实习后，在第五学期聘请校外实践专家教授实践课程，全学期上课，并逐步落实工作岗位。

第四阶段，实践实习、就业阶段。第六学期全体学生开展社会实践实习，可与工作单位签订就业协议，这是整个教学的最后阶段也是一个必备的教学过程。该阶段既检验学校的教学情况、学生的学习情况，又锻炼学生的实践能力。在较好的实习基地，学生既能问又能做，完全体现“学中做”、“做中学”，学习更有兴趣。该阶段中，学生能将自己学到的专业知识和技能直接用于工作实践，并据实进行补充和修订，以提高自己的专业技能，使自己成为一个具备职业素质的人。此阶段中，学生可随时与提供就业岗位的企业单位签订就业协议。
    此项教学组织模式按照学生的职业成长和认知规律，本着由浅入深、简单到复杂、单一到综合的思路构建专业教学体系，让学生在学习阶段就接触企业实际，缩短教学与真实工作的距离。

- 二、师资配备

建设一支由“双师”素质专任教师、建筑企业工程师和能工巧匠组成的“双师”结构专业教学团队。基于每届2个教学班（每班80人）的规模，生师比按20:1的比例配备专兼职教师，其中兼职教师应占专任教师总数的,20%左右。要求教师中至少有3/4应当有3年以上实际工作经历，对建筑工程的施工过程十分熟悉。有一定的教学经验。

1.专任教师

具有中等职业学校及以上教师资格证书；具有本专业相关职业资格证书或相应技术职称。

每3～5年应轮流到大型施工企业顶岗实习实践一年。

2.兼职教师

聘请企业一线技术人员和能工巧匠，作为校内外实习实训基地现场指导教师。

3.专业带头人

熟悉建筑工程技术发展，实践经验丰富、专业发展方向把控能力强，有较强的创新能力，热爱教育、熟悉中职教育教学规律、教学效果好，具有先进的教学管理经验，组织协调能力较强，在行业有一定影响、具有行业执业资格和高级职称的“双师”型教师。

- 三、教学管理制度

发挥专业教学指导委员会的作用，加大企业专家和技术骨干参与教育教学质量监控的力度，完善由人才培养质量目标及各教学环节质量目标、教学过程监控、教学资源管理、教学质量评估监控、教学信息采集分析与反馈整改组成的质量保障与监控体系。

根据生源质量的逐步改善和办学规模基本稳定的实际，教学管理重心下移，提高专业课的教学管理能力，进一步完善校、专业课两级教学管理规章制度，推进学分制、选课制，适应学生自主学习和个性发展的需要。

发挥教学督导的作用，对各教学环节进行督教、督学、督管，形成教学督导、教学评估、教学检查、教师评学、学生评教的全方位、全过程教育教学质量监控。

利用现代化监控手段，进一步实现教学管理科学、规范、高效，确保教学工作高质量运行。

学校根据工作实际，制定教学管理制度和办法，可参考制定以下办法和制度：

1.学校教学组织管理条例；

2.教师工作规范；

3.课堂教学规范；

4.教材选用办法；

5.专业教研室工作条例；

6.实践教学管理规定；

7.校外实训基地管理办法；

8.顶岗实习管理办法；

9.实验室管理办法；

10.教师工作质量综合考评方案；

11.教师参加实践锻炼方案；

12.“双师”型教师奖励办法。

- 四、实验室、实训室主要设备表

1.校内实训基地

建筑工程施工专业教学硬件环境基本要求（按1个教学班，40人），如下表：建筑工程施工专业教学硬件环境配备要求表

2.校外实训基地

依托行业，与业内优势企业合作，构建校企合作网络，建设校外实训基地，为学生提供生产性实训基地和认识实习顶岗实习提供场所。校外实训基地应选择工程任务多，技术先进，结构类型较为复杂，企业或项目管理理念先进，经验丰富，有良好企业信誉的大中型建筑企业或工程项目。

加强校企合作，不断改善实习实训基地建设条件，实现教学生产、技术研发、培训鉴定等多项功能一体化的建设目标。在建设过程中，引入企业文化，把岗位安全、文明施工、节能环保等内容以图片、多媒体等形式融入到各个实习实训车间，营造岗位职业素质教育氛围。完善过程管理，实现理论教学和实践教学、课程实训和综合实训、校内实训和企业实习的有效结合。

【说明】对于建筑工程施工专业的技能实训，由于建筑工程的体量大，施工的复杂性、唯一性、属地性，在设置实训室时仅考虑基础性的技能实训，要完整地进行职业岗位技能实训，必须组织学生深入建筑工程施工现场，在实际工程情景中组织教学，才能培养学生具有适应具体工程实际需要的职业岗位工作能力，实现零距离上岗。

建筑工程施工专业教学硬件环境配备要求表

| 序号 | 实验实训室名称 |  | 基本配置要求 | 场地面积（m2） |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教室 |  | 计算机、投影仪、无尘黑板 | 60 |  | 课堂讲授 |
| 2 | 水泥实验室 |  | 水泥成型设备、水泥湿气养护箱、抗折试验机、压力试验机、无尘黑板 | 100 |  | 检测实训场地 |
| 3 | 防水材料实验室 |  | 拉力试验机、不透水仪、烘箱、低温冷柜、无尘黑板 | 100 |  | 检测实训场地 |
| 4 | 陶瓷砖实验室 |  | 陶瓷抗折机、烘箱、真空吸水仪、无尘黑板 | 100 |  | 检测实训场地 |
| 5 | 综合实验室 |  | 工作台、坍落度筒、砂浆稠度仪、砂石筛、天平等、无尘黑板 | 200 |  | 检测实训场地 |
| 6 | 力学实验室 |  | WE-300B 液压式万能试验机\纯弯曲梁试验台、组合测验台、应变仪、多功能力学试验台、JYE-2000数显压力机 | 100 |  | 1.可做金属的拉伸、压缩试验； 2.可做正应力测试； 3.可做拉、弯、扭及稳定试验 |
| 7 | 土工实验室 |  | 轻型击实仪、烘箱、链条天平仪、固结仪、直接剪切仪等设备、无尘黑板 | 100 |  | 检测实训场地 |
| 8 | 水泥标准养护室 |  | 水泥恒温养护水槽 | 20 |  | 养护场地 |
| 9 | 混凝土标准养护室 |  | 混凝土自动恒温恒湿养护 设备 | 20 |  | 养护场地 |
| 10 | 结构检测实验室 |  | 钢筋保护层测定仪、混凝土回弹仪、饰面砖黏结及混凝土强度检测仪（后装拔出仪）、锚 拉力计、原位压力机、灌入式砂浆强度检测仪、砂浆回弹仪、砼及混凝土回弹仪钢砧、混凝土取芯钻孔机、混凝土切片机、混凝土磨平机 | 50 |  | 设备存放场地 |
| 11 | 模拟施工现场实验室 |  | 实验仪器与设备 | 200 |  | 检测实训场地 |
| 12 | 建筑材料试验与检测陈列室 |  | 计算机、投影仪、无尘黑板、材料实物橱窗 | 200 |  | 现场教学用 |
| 13 | 测量仪器室 |  | 水准仪、经纬仪、全站仪各10台套，钢尺10把，测伞20把 | 80 |  | 存放仪器 实验老师讲解 |
| 14 | 测量实训场地 |  |  | 200 |  | 多功能场地 |
| 15 | 钢筋框架模型室 |  | 框架柱钢筋构造模型、框架梁钢筋构造模型、现浇板钢筋构造模型、楼梯钢筋构造模型、基础钢筋构造模型、梁柱节点钢筋构造模型或者仿真二层框架模型 | 300 |  | 参观学习使用 |
| 16 | 砌筑工程实训区 |  | 砖混结构模型（两层、建筑面积约200m2。含外墙脚手架，门窗，室内水电安装）；砂浆搅拌机、砌筑、抹灰工具（灰盆、灰刀、灰桶、灰盘、铁铲等，铁抹子、木抹子、阴角抹子、阳角抹子、托灰板、木杠、八字靠尺、钢筋卡子、靠尺板、分格条、托线板和线锤、长毛刷、茅草帚、水桶、喷壶、粉线包等）、检测工具、手推车、钢管脚手架及配件等 | 600 |  | 砌体结构施工实训砌体、抹灰施工工种实训 |
| 17 | 钢筋混凝土结构施工实训区 | 模板加工 实训 | 多功能加工机械、定型组合钢模板、木模板及配件、钢管脚手架及配件、切割机等 |  | 800 | 1.钢筋混凝土结构工种及综合实训； 2.满足钢筋翻样与加工课内实训使用； 3.同时还能适应钢筋工、模板工等职业技能的鉴定 |
|  |  | 钢筋加工 实训 | 钢筋切断机、钢筋电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋对焊机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋套筒挤压连接机直螺纹套筒套丝机、钢筋操作台、附件及工具等 |  |  |  |
|  |  | 混凝土 实训 | 混凝土搅拌机、混凝土振动机械（插入式、平板式）、其他工具 |  |  |  |
| 18 | 建筑防水样板间 |  | 防水材料、防水细部构造 |  | 100 | 参观专用 |
| 19 | 砖混结构实体一栋（仿真模型） |  | 基础、结构主体均外露 |  | 200 | 学生直观认识 |
| 20 | 框架结构实体一栋（仿真模型） |  | 基础、结构主体均外露 |  | 300 | 学生直观认识 |

注：校内实训基地应建有职业技能鉴定站，具备有关工种的职业资格鉴定资质。

# 附录：中等职业学校建筑工程施工专业教学指导方案研究开发报告

一、建筑工程施工专业人才需求与专业教学改革调研基本内容

为了进一步了解建筑工程施工专业建设的合理性与企业对专业人才需求的情况，我系专业建设指导委员会于 2010年1月--2011年 1月，分地区、分专题展开建筑工程技术专业人才需求调研。本次调研活动，旨在：

（一）对既有建筑工程施工专业人才培养方案的构成、思路和特点等进行科学评定。

（二）对未来3-5年的建筑施工技术人才需求数量、规格、岗位等进行科学预测。

（三）根据调研结果对专业教学计划培养方案进行进一步的调整、充实和完善。

（四）根据市场需求拓展建筑工程施工专业的发展方向。

二、建筑工程施工专业人才需求与专业改革调研的方法

本次调研活动所采用的方法有：问卷调查、访谈调查、座谈调查、网上调查，共发放调查问卷100份，回收到90份，回收率为90%，其中有效问卷90份，有效率为100%。另外，截止到调研结束，我们共收到了35个单位和98名毕业生的信息反馈。结合陕西省统计年鉴，取得了建筑行业相关经济数据。

三、建筑工程人才的需求调研

（一）全国建筑业发展现状与趋势

建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2004年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，建筑业生产总值持续增长。2008年在国际金融风暴的大背景下，中国不可避免地受到国际金融危机的影响，增加了经济发展的不确定因素，但截至到2008年10月底，我国建筑业仍保持了稳定的增长。2008年前三季度，我国建筑业完成总产值37552亿元，同比增长19.7%，全国建筑业企业实现利润总额835亿元，同比增长26.8%，金融危机似乎尚未对中国建筑企业在国内及海外的经营造成明显的负面影响。 随着2009年国家实行积极的货币政策和房地产行业的回暖，建筑行业又开始了新一轮的大规模扩张。2010年更是实现了高速增长。据专家预测，未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

（二）全国范围对建筑类人才的需求

44000

3000,

2000

1000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

对建筑类人才的需求

图   全国范围对建筑技术人才的需求

单位：万人

分析：通过上图，我们发现：从2005年至2010年，全国对建筑类人才的需求在不断递增。在“十一五”期间，我国国民生产总值以大于11%的速度迅速发展，我国总体建设目标是“农村城镇化，城镇城市化，城市现代化”，工程建设的发展则是一个必然，它的发展也将带动很多相关行业的发展。由此，我们可以得到一个结论，工程建设的迅速发展，需要大量的工程技术人员和管理人员，也对专业人员提出了更高的要求，需要有更强的实践能力的人才，能从事项目可行性分析、项目开发、规划报建、施工、工程管理、工程监理等全过程的专业技术工作，而我国当前的建筑工程技术力量与投资建设规模相比还不相适应，按社会岗位需求培养有更强的实践能力和动手能力的专门人才，才能适应社会尤其是专业岗位的迫切需要。

通过调研我们了解到：全国范围内对建筑技术人才短缺突出表现在4个专业领域，即建筑工程技术、建筑装饰、建筑设备和建筑智能化专业，如下图所示：

建筑工程

技术专业

领域

建筑装饰

专业领域

建筑设备

专业领域

建筑智能

专业领域

| 编号 | 专业 领域 | 未来人才需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程施工专业领域 | 建筑业从业人员中约78%分布在建筑施工企业和市政工程施工企业，总数为3036万上以人。目前，专业技术和经营管理人员为310.58万人，占从业人员总数的10.23%。在专业技术和经营管理人员中，本科以上学历占10.19%，专科学历占30.40%。今后10年，建筑与施工队伍从业人员按4000万考虑，技术与管理人员要达到30%，即1200万人左右，未来10年需要补充技术与管理人员600万人，年均60万人，若由高、中等职业教育培养其中的60%，每年要培养36万人。 |
| 2 | 建筑装饰专业领域 | 目前，我国建筑装饰业的从业人员已达850万，其中一线操作人员80%以上是农民工，高级职称的比例均不足10%，专业技术和经营管理人员51万左右，约占从业人员总数的65%，技术与管理人员的学历水平较低，专科及专科以上学历约占33.3%.在生产操作人员中，持有职业资格证书或建设职业技能岗位证书高级工为4.04%。今后10年建筑装饰业从业人员要达到1100万，技术与管理人员的比例约20%,即220万人左右,需净增约150万人,年均增加约15万人。 |
| 3 | 建筑设备专业领域 | 2002年，建筑设备安装领域从业人员443.07万，在建筑业中所占比例为11.1%，根据对部分建筑设备安装企业的调查统计，国有企业、集体企业和农村劳务企业的从业人员分别占设备安装领域从业人员总数的10%、10%和80%，这三类企业中技术与管理人员的数量约55.38万左右，占该行业从业人员总数的12.5%，生产操作人员的数量约387.69万，占该待业从业人员总数的87.5%。今后10年，建筑设备安装业的从业人员要达到500万，专业技术与管理人员的比例达到30%，10年内需补充约100万专门人才。 |
| 4 | 建筑智能专业领域 | 随着改革开放的深入，现代化建设的不断发展，特别是信息技术与现代建筑的融合，使我国楼宇智能化技术迅速普及，各种智能建筑如雨后春笋般地不断涌现，为建筑智能化技术应用开辟了新的发展空间。目前在建筑工程智能化方面的投资已占建筑工程总投资的5%-10%，大量现有建筑进行建筑智能化的改造，建设行业的设计施工和物业管理单位，已经对建筑智能化技术人才，尤其是施工安装和运行维护的一线人才，提出了越来越迫切的需求。 |

（三）陕西省对建筑人才的需求

2008

2009

2010

50

25

陕西省对建筑人才的需求

单位：万人

分析：通过上图，我们发现：2008至2010年，陕西省对建筑人才的需求逐年上升。截止到2010年底，我省现有总承包一级企业59家，二级企业279家，三级企业890家，从业人员42.6万人，其中技术人员约50836人，占总人数的11.9%。而对技术人员的数量要求实际为97400人，缺口46564人，占总需求量的47.8%。此外，陕西省属西部地区，经济欠发达，我区作为经济欠发达省区，在今后相当长一段时间内经济发展的推动力仍然会以投资型作为主导力量，而基建投资的70%是由建筑业完成的，这需要大量的工程技术人员和管理人员，这充分说明我区在今后对建筑人才的需求势必会增加。

据调查，以上缺口中主要为一线施工技术人员。另一方面，现有的技术人员中，还有部分是从业时间较长的工人晋升上来的，拥有较丰富的传统施工经验，但是专业综合素质低下，远不能适应新技术、新材料、新机械大量应用的现代施工业的需要。此外，由于历史原因，材料员人才十分匮乏，部分被调查企业负责人表示：优秀材料员可以使得材料管理更加知识化、专业化，项目实施的更加顺畅，最终会为企业赢得良好的经济效益。

（四）建筑工程施工专业对应的职业岗位分析

通过对建筑领域相关单位的调查和走访，我们对建筑领域人才需求进行了深入的分析，并征求专业顾问委员会专家建议，整合出建筑工程施工专业毕业生的就业岗位主要集中在以下几个方面：

建造工程师师

造价工程师

施 工 员

建筑工程施工专业岗位（群）分析图

基层技术管理岗位

专业技术岗位

生产操作岗位

其      它

监理工程师

质 检 员

安 全 员

材 料 员

造 价 员

资 料 员

钢 筋 工

测 量 员

混凝土工

脚手架工

其     它

图 建筑工程施工专业岗位（群）分析图

分析：从回收上来的资料统计，企业现在的人才需求大致是在土建施工企业从事项目组织、质量控制、材料检测、质量验收、施工安全、工程监理等工作，主要岗位是施工员、质检员、安全员、造价员、材料检员，相关岗位为建筑工程现场监理员等。建筑工程施工专业毕业生适应的职业岗位定位在生产一线的技术管理等职业岗位要求的技能型人才和高素质劳动者。

（五）建筑工程技术对应的职业资格证书分析

毕  业  就  业

施工员

造价员

质检员

安全员

监理员

材料员

资料员

建造工程师

经 过 国 家 考 试

施工员证书

造价工程师

监理工程师

施工员证书

施工员证书

施工员证书

施工员证书

施工员证书

施工员证书

分析：调查表明，就建筑工程施工专业而言，其适应的岗位主要有施工员、安全员、质量员、造价员、材料员、资料员以及监理员等，其收入比其他专业的同等岗位要高30％以上。这是由于工作条件相对恶劣，工作比较辛苦所致。这些岗位一般要求应具有熟练的专业技能和一定的专业知识，以便满足今后可持续发展的要求。因此，建筑企业现在招聘人才的学历起点一般是中职。建筑类中职毕业生在招聘中逐渐吃香的原因很多，但主要表现在两个方面，一是他们动手能力强，且拥有施工员等职业岗位证书，毕业后即可顶岗工作，缩短或省去了企业对他们进行的再培训的时间，节约了人才培养的费用。二是此类人员相对稳定，也有一定可持续发展能力，且通过自学或接受毕业后教育，往往能够获得诸如“一级建造师” 、 “注册监理工程师”等国家执业资格证书，今后具备较大的上升空间。建筑企业已经认识到这类人员对建立一支稳定的队伍起着至关重要的作用，将会成为他们今后发展的主力军。

（六）目前建筑工程施工专业所具备的知识

在35家企业的调查中，我们重点进行了适合专业人才岗位的人才岗位知识结构调查，知识结构主要由两部分组成—通用知识和专业知识。这些数据，均由被访企业的技术人员填写的。

1、通用知识结构数据

通用知识，即专业人才的基本知识。下面是由此次调查的企业技术人员填写的通用知识数据整理得到的，如下图：

分析：此图中，横坐标为通用知识学科，纵坐标为填写的企业数目，颜色柱则表示知识的应用情况。由此图，我们不难发现有两点值得注意的现象，第一，如数学、英语这些基础学科知识一般企业较少选择，说明这些知识应用较少；第二，建筑材料试验与检测、工程制图这些学科知识一般企业选择较多，说明这些学科知识在企业工作中经常使用。

2、专业知识结构数据

对于专业人才的知识结构部分，我们也针对企业填表情况进行了数据统计，统计结果由下图显示：

分析：和通用知识图形类似，上图中，横坐标为用知识学科，纵坐标为填写的企业数目，颜色柱则表示知识的应用情况。通过上图，我们发现：建筑施工技术这项知识几乎都被调查的企业选择为必用或常用，而其余的科目知识都有较大的比例被选为常用，由此，我们可以得到一个结论，就是这些企业所需要的人才，应该是那种在熟练施工工艺的基础上对其他知识也有较好的掌握的兼才。这说明企业的愿望是要求员工对知识层面的能全面掌握。

（七）目前建筑工程施工专业所具备的技能

除了上述的知识要求，企业对于人才的要求更重在人才的素质技能。对于企业要求的技能，我们主要分为通用技能和专项技能。

1、通用技能数据

通用技能，包括读图、绘图能力、测绘能力、学习组织能力等专业人才的一般能力。企业收集的数据整理如下图：

分析：如图所示，读图能力和学习能力被多数企业选为关键能力，其他能力基本平均。这说明企业对于能力的认知是宏观的。企业需要的人才首先要有持续的学习能力，而且各方面的能力需要均衡。

2、专项技能数据

专业人才的专项技能，是我们调查的重点。只有这些项目确定了，才能更好的进行课程改革。专项技能数据见下图：

分析：图中显示，安全施工组织与管理能力、建筑材料试验与检测的应用能力、主要工种的施工能力作为关键能力而被大多数企业所选择。这说明在企业现有人才结构中，懂施工的专业人才比较欠缺。

（八）目前建筑工程施工专业所具备的素质

素质是技能和知识的综合体现。

1、基本素质数据

基本素质数据，可以作为企业录用人才的参考数据。见下图：

分析：由上图可见，团队协作、吃苦耐劳、遵章守纪、敬业诚信这四项基本素质被众多企业所推崇，而后面几项基本素质在一般企业内并没有特殊要求。

2、不予录用标准数据

在调查过程中，我们还调查了一些人才的不良品质可能会影响企业对于人才的录用。从这些数据，我们能从反面了解企业录用人才标准。具体数据见下图：

分析：从数据得知，大多数企业对于多数不良品质还是持宽容态度，多数企业选择了限期改过。其中，不守时间是大多数企业最不能容忍的不良品质。

调研小结：

从以上分析可见，无论从全国还是从陕西省范围看，社会大量需求的是生产一线的施工技术人员和建筑专业领域的管理和技术人员。我们的目标就是为企业输送人才，但现在企业需求的人才，无论从岗位还是人才本身的技能素质都有了不同的要求，所以，我们必须制定新的人才培养方案来适应变化，制定新的人才培养方案过程中，课程、实训、实习等也需要随之发生变化。这样，在变化中才能求得自身的发展。

四、中职建筑工程施工专业目前存在的问题

从毕业生的就业状况和企业调查反馈分析得出：

（一）培养目标过高，方向不够明确。目前中职教学计划及大纲几乎与高职相同，只是内容上的难易程度稍作调整，没有针对层次的不同确定合理的培养目标。

（二）大批量的毕业生在毕业后的2-3年跳槽频繁发生，给企业造成很大的损失。此外，毕业生很少反映自己的专业知识不够用，而过多地反映自己的能力低、素质差，这恰恰说明我们在人才培养上，忽视了对学生综合素质的培养。

（三）课程内容体系，尤其是理论教学内容体系，还远远没有摆脱“学科型”体系的束缚；相对独立的实践教学内容体系还没有成型，尤其以职业能力培养为核心的实践教学体系还在初步探索之中。

（四）学校的实验实训条件远不能满足使学生毕业即能顶岗工作的需要，学生的动手能力差。

（五）企业全面介入职业教育全过程的能动机制尚未形成，校企合作培养人才的途径尚不畅通。

（六）证书课程的内容也没有融入到专业课中，学生的考证（施工员等）率并不高。

（七）学生缺乏爱岗敬业的精神，只考虑眼前的利益，没有从长远出发，只看重眼前的工资，不重视对企业和社会的责任。

五、中职建筑工程施工专业建设发展的思路

从企业与毕业生反馈的信息看，当今企业对所需人才的社会适应能力、开拓创新能力要求尤为突出。今后拟在以下方面作进一步调整：

（一）以全面素质为基础，以能力为本位

要以科学的劳动观与技术观为指导，帮助学生正确理解技术发展、劳动生产组织变革和劳动活动的关系，充分认识职业和技术实践活动对经济发展和个人成长的意义和价值，使学生形成健康的劳动态度、良好的职业道德和正确的价值观，全面提高劳动者素质。技能型紧缺人才的培养要把提高学生的职业能力放在突出的位置，加强实践性教学，使学生成为企业生产服务一线迫切需要的高素质劳动者。

（二）积极进行教学改革

理论教学内容体系，要尽快摆脱“学科型”体系的束缚，加强课程整合的力度，使之与职业能力的培养紧密结合。注重学生创造能力和实践能力的培养，采取职业导向教学法，以学生为主体，因材施教。在理论教学中，坚持以够用为度，更新教学内容，改革教学方法和手段，并注重学生自学能力的培养，提高课程教学效果。在实践教学中，坚持强化专业实践教学，强化训练过程，实现应用能力的培养。建立实践教学质量的评价体系。将理论教学和实践教学的内容有机结合，形成以能力为本位的课程内容新体系。

（三）积极探索“工学交替”的教学模式

积极探索“工学交替”的教学模式，将课堂向工程施工现场延伸，实现理论教学与实践教学更好地结合。引导学生利用课外时间提前介入专业实践环节，参与某些岗位的具体工作，使其在定点工程项目中从阅读图纸→工程开工→基础工程→主体结构→建筑设备安装→装饰工程→工程竣工验收交付使用，形成一个较为完整连续的实习周期，从而全面系统地学习工程建筑产品的实施全过程和各阶段环节以及与此相对应的工程施工技术、质量及管理的真实内容。

（四）坚持制度创新，全面推行建设职业资格制度

根据国家的“先培训、后上岗、先培训、后就业原则，全面推行关键岗位准入制度”，我系应尽快完善“双证制”，在技能型紧缺人才的培养和培训中实行学历证书、培训证书和职业资格证书相结合，加强学历证书与职业技能培训的融通。

（五）建立校企合作的人才培养机制，实行“订单”式教育新模式

对于建筑技术类专业而言，由于建筑产品生产过程的不可重复性，学生如果没有经过在真实的工程项目中的现场实践，毕业即能顶岗工作是不可能的。必须建立学院与企业双赢互动的新机制，使企业全面介入职业教育的全过程，并依照“订单”方式优先录用合作院校的毕业生。充分利用企业的工程项目和工程技术人员等可利用的教育资源，建立校企合作的人才培养能动机制，实行“订单”式培养和培训的新模式，树立学校和企业共同承担培养责任，对学生实施学校、企业双主体教育的新理念。

六、中职建筑工程施工专业未来拓展的方向

随着社会化进程的加快，建筑专业化程度的加强，建筑工程施工专业的设置应针对市场需求明确办学的方向，通过调研，今后建筑工程施工专业未来拓展的方向如下：

钢结构工程技术方向

智能化施工方向

节能减耗方向

其他方向

建设工程技术

图 建筑工程施工专业未来拓展的方向

- 七、中职建筑工程施工专业教学计划的调整

（一）重新确定专业人才培养目标

加强专业型培养，使毕业生质量标准要明确具体，能反映中等职业教育培养目标的要求。要求学生掌握的知识面越宽，在有限的学时内，很容易造成“门门通”，却又眼高手低。作为教学结构设计，应以掌握一门专业技能为出发点。因此，在专业领域里，专业设置必须考虑专业方向问题，要进行技能结构分析、核心能力分析，突出“会做、做好、做精”，体现职业院校专业的特色。有特色，才有差异；有差异，才有竞争力。

（二）重新构建人才培养目标体系

使学生的知识、能力、素质协调发展。按照目前市场的需求有针对性的确定人才培养目标，适当调整几门专业核心课程，使得学生在掌握建筑工程技术的前提下，突出专业化能力。

（三）重新构建课程体系

建立起既相对独立又密切联系的理论课程体系、实践课程体系。企业要尽可能地参与教学方案的制订，将企业的要求包括一些研究课题、最新工艺等，融入教学方案的设计中，明确人才需求，从而使教学方案具有更强的针对性。

八、中职建筑工程施工专业对课程体系的调整

优化课程体系，根据就业导向、能力本位的要求构建以培养技术应用能力为主线的理论课程体系和实践课程体系。

（一）理论课程体系

以就业为导向，打破原有的专业课程结构框架，根据职业岗位（群）对从业人员的技能和职业素养的要求，改革专业教学的课程与训练项目。在理论教学中继续坚持以“必需、够用”为度，简化原理阐述，删除繁冗的计算，突出与操作技能相关的必备专业知识。部分课程或教学单元采用理论实践一体化教学法，即打破理论课、实验课和实训课的界限，将课程中的相关教学环节相对集中，在实验室或施工现场进行教学，做到理论实践一体化。

（二）实践课程体系

改革教学模式，建立以实践教学为中心，“会（实习）→懂（学理论）→精（提高）”的教学模式，即在课程安排上，先安排实践学习，再安排理论学习；就一门课的教学来说，先让学生动手干一干，然后归纳总结，再开展理论教学。增加理论课程内实践教学环节的学时数，加大实践课的教学力度。

教学内容

理论教学

电子

资料

实践教学

课堂模拟实践

课堂

讲授

实地

授课

实景

模拟

教学

实习

实习

报告

- 九、总结

综上所述，建筑工程施工专业的培养方向应该从建设行业生产一线对技能型人才的急需出发，在建筑施工、建筑装饰、建筑设备、建筑智能化领域等四个专业领域实施技能型紧缺人才培养工程。建立校内校外实训基地，建立校企合作的长效机制，优化教学和实训过程，探索新的培养模式。坚持为经济结构调整和技术进步服务，为促进就业和再就业服务的办学指导思想，树立以就业为导向，以全面素质为基础，以能力为本位的教育理念，提高职业教育对社会的反应能力，缓解建设行业技能型人才的紧缺状况，促进建设职业教育的改革与发展。